# 附件1

# 青田县工业项目招商工作流程图

# 附件2

青田县重大非工项目招商工作流程图

# 附件3

年产                 项目投资意向协议

（工业类项目范本）

甲  方：                          （以下简称甲方）

法定代表人：

乙  方：                          （以下简称乙方）

法定代表人：

甲、乙双方经友好协商本着诚信互利的原则，就乙方取得本协议下土地使用权后在青田县投资建设            项目有关事项达成如下协议。

一、项目概况

（一）项目名称：                      项目。

（二）项目选址：浙江省青田县           工业区。

（三）项目用地：约      亩，（实际面积及红线范围以土地出让合同、土地供地勘测定界报告为准），取得方式为公开挂牌。

（四）用地性质：工业用地。

（五）项目建设规模及内容：项目总投资不少于   亿元，固定资产不少于     亿元；建设生产厂房、办公大楼、职工宿舍等内容。

二、相关要求

（一）规划设计条件：项目的建筑物、构筑物及其附属设施应符合县自然资源和规划局确定的出让宗地规划设计条件。

（二）投资强度：项目固定资产投资不低于     万元/亩，固定资产投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等。

（三）产出效益：项目达产后，年亩均工业产值不低于

万元/亩，年亩均税收不低于    万元/亩。

（四）能耗标准：项目单位增加值能耗不高于     吨标准煤/万元。

（五）环境标准：

1.项目须符合国家、省市产业政策以及《青田县“三线一单”生态环境分区管控方案》、《青田县人民政府办公室关于实施青田县生态工业发展负面清单制度的通知》（青政办发〔2016〕37号）等文件规定。

2.项目开工建设前须取得环保、安全、能源等有关审批手续。

三、甲方权利和义务

（一）甲方负责项目所需用地征收、报批等用地出让前期工作。

（二）项目用地出让前，如未完全完成“通平”工作，参照《加快青田县工业用地出让“通平”工作的实施意见（试行）》（青政办发〔2021〕4号）执行。

（三）甲方督促并协助乙方办理项目相关审批手续，各审批单位依法对项目规划设计、环保等审批事项进行审查，对项目建设进行监督管理。

（四）竣工验收或达产复核未通过的，甲方有权取消乙方及其法定代表人申请各类政府性奖励和荣誉的资格；甲方有权提请有关部门依照国家和省规定纳入本级公共征信系统，依法提供查询或予以公示。

四、乙方权利和义务

（一）乙方承诺参与该地块竞拍，并严格按照网上挂牌出让程序参与土地竞拍。成功竞得用地后，应及时缴纳土地出让金及相关税费，在规定时间内签订《国有建设用地出让合同》和《“标准地”投资建设合同》并按约定提交履约保函。

（二）乙方如成功竞得用地后，应拟订建设投资计划表，经甲方审核后严格按计划投资建设，项目用地如已完成“通平”工作的，总建设期限为自签订《国有建设用地出让合同》之日起6个月内动工开发，30个月内通过竣工验收，竣工验收后第二年通过达产复核。

（三）乙方非自身原因造成不能按时开工，应提前30日向出让人提出延建申请，经甲方同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限一般不超过一年。

（四）乙方非自身原因导致项目竣工验收、达产复核延期的，经甲方同意后，乙方承诺的时间期限可依申请相应顺延。

（五）乙方项目投产后纳入青田县工业企业综合评价，并按《青田县人民政府关于印发深化“亩均论英雄”改革的实施意见》有关要求落实各项差别化措施。

五、违约责任及相关约定

乙方如成功竞得用地后，应按以下约定执行相关违约责任，乙方如未竞得用地，则本协议自动终止。

（一）乙方因自身原因，造成项目用地闲置超过一年的，依法收缴土地出让价款20%的闲置费，超过两年的，无偿收回。

（二）因乙方自身原因，项目用地确需进行处置，应征得甲方书面同意。在必要情况下，由甲方按项目用地的原出让价及地面附属物的重置评估价收回。

（三）乙方项目未在约定时限内开工建设、竣工验收、达产复核的，应按照《“标准地”投资建设合同》约定承担相应责任，具体如下：

1.未在约定时限内开工建设的，乙方必须承担银行保函30%的违约责任；

2.未在约定时限内通过竣工验收的，乙方必须承担银行保函30%的违约责任；

3.未在约定时限内通过达产复核的，乙方必须承担银行保函40%的违约责任。

（四）乙方应严格按照投资计划进行建设，竣工验收后1年内未投产的，视为达产复核未通过；2年内未投产的，可由甲方按项目用地的原出让价及地面附属物的重置评估价收回。

（五）乙方项目在达产复核后，亩均税收不足本合同约定的，乙方应按照约定的标准，足额补给甲方。

六、其 它

（一）本协议有效期为12个月，期间双方若未签订补充协议或正式投资协议，则自动废止。本协议一经签定，双方应严格遵照执行，任何一方不得擅自变更或解除协议。

（二）在协议履行过程中，如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交丽水仲裁委员会青田分会仲裁解决。

（三）本协议未尽事宜由双方协商另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

（四）因上级政策调整或其它不可抗力原因致使本协议无法履行的，双方另行协商解决。

（五）本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，协议经甲乙双方代表人签章后生效。

甲 方：                     乙 方：

法定代表人                  法定代表人

或授权人：                  或授权人：

签约日期：2021年  月  日

青田       项目投资意向协议

（非工类项目范本）

甲  方：

法定代表人：

地  址：

乙  方：

法定代表人：

地  址：

本着平等、自愿、有偿的原则，经甲、乙双方协商，现就乙方在青田县投资建设          项目的有关事宜达成一致，特签订以下协议：

一、项目简介

（一）项目名称：

（二）项目选址及用地：拟选址          ，规划用地约   亩；项目用地性质为      ，取得方式为       （最终以签订《国有建设用地出让合同》为准）。

（三）项目投资规模：总投资    万元人民币（本协议中货币种类均为人民币），其中，固定资产投资    万元（含土地、房屋、机器设备等)。企业注册资金不低于    万元。

（四）项目建设内容及期限：主要建设内容包括    等，每期项目自签订《国有建设用地出让合同》之日起，54个月（4.5年）内建成并投入使用。

二、甲方权利与义务

（一）落实项目责任单位和责任人，负责项目所需用地的报批、征收等政策处理工作，并及时提供项目建设所需用地，协助乙方办理项目相关审批手续。

（二）积极营造良好的项目周边开发环境，依法保障乙方正常的建设、经营、管理秩序。

（三）及时为乙方项目办理相关审批手续，并按要求对乙方项目设计、建设、施工、安全等进行监督和管理。

（四）同意乙方享有上级及我县出台的招商引资相关优惠政策。

三、乙方权利与义务

（一）乙方在签订本协议之日起，    个月内在青田县市场监管部门注册成立        项目公司，并落实专人负责项目开发经营，本协议相关条款内容均由项目公司承担。

（二）严格按照招拍挂程序参与土地竞拍，并及时缴纳土地出让金及相关税费，在规定时间内签订《国有建设用地地出让合同》。

（三）乙方在签订本协议之日起，6个月内完成项目设计方案编制；首期项目用地签订《国有建设用地出让合同》之日起2个月内签订正式协议；每期项目从《国有建设用地出让合同》签订之日起，6个月内须开工建设，54个月（4.5年）内须完成项目建设并投入使用。

（四）乙方在签订正式协议之前应向甲方指定账户缴纳项目履约保证金    万元，项目取得开工许可证并正式开后返还50%，项目竣工验收后返还30%，项目正式投入运营后返还剩余20%，期间履约保证金不计利息。

（五）积极支持甲方统计工作，保证项目在开发建设及今后生产经营过程中所产生的税收、产值等统计关系均在甲方所在地。

（六）在项目建设过程中，须遵守国家法律、法规、规章和地方规范性文件，履行项目建设报批程序，获得批准后方可实施，同时接受各主管部门的检查、指导、监督工作。

（七）在生产经营期间，须守法经营，安全生产，照章纳税，接受政府检查，服从政府管理，并按要求按时报送各类报表，同时接受各主管部门的检查、指导和监督。

（八）乙方所取得的项目建设用地只能用于本协议约定的项目建设，不得擅自改变土地用途，不得用土地为第三方提供抵押担保。未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让、租赁，也不得擅自改变项目建设内容。乙方在本项目竣工投产前，若需要用受让取得的土地抵押融资，需经甲方同意，所融资金在甲乙双方共同监管下只能用于本项目建设。

四、违约责任

（一）若甲方未能按本协议相关约定事项执行，则视为甲方违约，由此给乙方造成的直接经济损失由甲方承担。

（二）因乙方原因造成项目未能按约定时间开工的，甲方有权没收50%履约保证金；未能按约定时间竣工的，甲方有权没收30%收履约保证金；未能按约定时间投入使用的，甲方有权没收20%履约保证金。非乙方原因造成的，应提前30日向甲方提出申请，经甲方同意后可相应顺延。

（三）乙方未能按甲方要求和本协议约定达到预期目标，导致本协议终止造成甲方损失的，甲方有权没收相应等价价值的财产（建筑物、构筑物等）作为赔偿。

（四）若乙方通过招拍挂方式竞买项目建设用地未能成功，本协议即自行终止。协议因此而终止的，双方均无需承担违约责任。

（五）因上级政策调整或不可抗力原因（如自然灾害等）致使本协议无法履行的，双方互不负违约责任、赔偿责任。解除协议以双方达成一致意见后，一方书面通知送达另一方时生效。

五、争议解决

双方在履行协议过程中产生的争议由双方友好协商解决；协商不成，由有关调解机构主持调解；调解不成，任何一方可向丽水仲裁委员会青田分会申请仲裁。

六、其他

（一）本协议有效期为12个月，期间双方若未签订补充协议或正式投资协议，则自动废止。本协议一经签定，双方应严格遵照执行，任何一方不得擅自变更或解除协议。

（二）本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。由于法律、法规和规章以及政策变更导致协议部分条款不能履行的，本协议内容作相应调整。对本协议的变更，须经甲乙双方签署书面协议方能生效。

（三）本协议相关内容作为今后正式协议的基础，相关具体条款内容以正式协议为准，正式协议生效后本协议自动废止。

（四）本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签章后生效。

甲 方：                     乙 方：

法定代表人                  法定代表人

或授权人：                  或授权人：

签约日期：2021年  月  日

总部企业入驻意向协议

（总部类项目范本）

甲    方：                        （以下简称甲方）

法定代表人：

地    址：

乙    方：                        （以下简称乙方）

法定代表人：

地    址：

为更好支持青田社会经济发展，经甲乙双方友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在青田设立总部企业相关事宜达成如下意向协议。

—、双方约定

（一）乙方同意将企业总部回迁青田，并在签订本意向协议90天内在青田注册成立新公司，具体公司名称以市场监管局核定为准。

（二）乙方新注册公司须严格按照相关法律法规依法经营、依法纳税。

（三）乙方新注册公司需服从青田县税务、市场监管等部门的日常监督管理。

（四）甲方落实市场监管、税务等相关部门，为乙方在企业注册、纳税等过程中提供优质服务。

（五）甲方同意乙方在青田注册公司享受青田出台的相关总部经济招商政策。

二、其他事项

（一）本意向协议有效期为12个月，到期前若未签订正式协议，本意向协议自动废止。

（二）企业享受总部优惠政策后，不再享受其他财政优惠政策。

（三）本意向协议经双方代表签字盖章后生效，本意向协议一式两份，甲乙双方各执二份。

甲 方：                     乙 方：

法定代表人                  法定代表人

或授权人：                  或授权人：

签约日期：2021年  月  日

抄送：县委各部门，县人大办公室，县政协办公室，县人武部，县法院，县检察院。

青田县人民政府办公室 　  　               2021年11月30日印发

# Text boxes

信息收集：各招商责任单位、机构、人员收集工业项目投资信息（线索），报送至县招商服务中心或经济开发区，两个单位每周共享信息。

导入阶段

项目初筛：由开发区对项目信息进行初步筛选，根据产业负面清单和项目落地标准，对项目进行快速初步研判，对符合我县制造业产业发展要求的项目列入拟考察清单。

项目考察：由开发区拟定考察方案报分管县领导，由县领导带队或委托开发区带队，招商中心、经商局、拟落户地乡镇（街道）等单位参与开展项目考察。

论证阶段

决策阶段

项目决策：项目评审意见、政策洽谈结果出来后，按照项目固定资产投资强度，分类别进行决策，其中：2001万元—5000万元项目由开发区集体研究后决策；5001万元—1亿元项目由工业分管副县长决策，1亿元以上项目报县主要领导审阅，并经县政府常务会议研究后决策。

落地阶段

落地推进：由经济开发区牵头推进项目落地，落户地负责具体协调推进，以“按属地负责、综合部门协调、业务部门服务”原则抓好落实，严格按照项目投资协议约定，进行企业竣工验收，出具验收报告。

绩效评价：工业项目投产后，由县经济商务局牵头，严格按照项目标准地及投资协议约定，对企业达产情况进行评价，出具综合评价报告，并严格按照我县“五要空间”工作要求执行。

项目评审：考察结束后，由开发区联合工业产业准入委员会按照“七评一看”评审机制(环评、危评、安评、能评、绩评、潜评、用地评价，看企业实力)开展项目评价，出具评审意见，作为决策依据之一。

政策洽谈：项目准入评审的同时，由开发区联合牵头单位与投资方开展政策洽谈，不突破现有已出台政策的，由分管县领导牵头组建项目专班并提出实施意见；需要突破现有政策的，报分管县领导研究后，共同向县委、县政府主要领导汇报明确，并作为决策依据之二。

⑴ 招商责任单位提交项目考察报告，由县招商委组织专班进行初步会审。

⑵ 项目所在领域对应的县府办分管副主任组织召开项目联席会，进行项目导入研究，形成意见。

⑶ 对于允许导入的项目，由县政府或招商责任单位与意向投资商签订意向投资协议。

⑷ 导入过程中，各相关单位主动服务客商，协商解决问题。

（二）项目导入

⑴ 招商责任单位牵头专班成员会同意向投资商编制招商方案（含项目的规划功能、规模、招商政策等），督促意向投资商编制概念性规划方案并组织相关职能部门初审，在初审意见修规到位后，按编制概念性规划方案可进行地价预评估、经济效益测算、政策平衡、土地征迁等项目前期推进工作。

⑵ 概念性规划方案通过产业准入后，各法定规划编制主体单位依据概念性规划方案委托有资质的中介机构编制或修改控制性详细规划或建设方案（中心城区及建制镇规划区范围外的项目），提交县规划委员会审议，审议通过后，按法定程序报县政府批准实施。

⑶ 相关职能部门对项目推进提供全程跟踪协调服务。

（三）专班推进

⑴ 招商责任单位将招商方案提交县政府常务会议研究审定。

⑵ 县自然资源和规划局组织土地出让工作，公开出让时附招商方案。

⑶ 出让成功后，县自然资源和规划局与土地使用权竞得人签订土地出让合同，县政府或招商责任单位与投资商签订项目投资协议。

⑷ 招商责任单位牵头组织县发改局、县财政局、县自然资源和规划局根据项目投资协议适时对项目履约情况进行评估，兑现相关政策。

⑸ 同步开展督促项目建设、业态运营监管、行政审批、跟踪服务等工作

（四）项目落地

（一）前期对接

⑴ 县直经济职能部门谋划推出年度重大对外招商项目。

⑵ 县招委办牵头汇总分析项目招商信息，主动对接相关客商，靠前开展招商服务。

⑶ 招商委分管领导组织相关部门和专家对招商信息进行综合研判。

⑷ 对于适宜继续推进的项目，由县招商委书面交办招商责任单位。

⑸ 招商责任单位负责组织项目考察（县自然资源和规划局提供初步选址红线），研究项目策划方案和初步政策意见，完成考察报告，形成初步考察结论。