高湖镇松材线虫病松材薪清缴专项        行动方案

高湖镇有林地面积113688亩，松林面积86409亩，是全县发生松材线虫病较为严重的乡镇。为扎实做好松材线虫病防治工作，进一步遏制松材线虫病传播蔓延，强化松材线虫病疫木监管，消除疫情传播扩散隐患，确保山场清理除治成效，根据青田县林业有害生物防控指挥部关于印发《青田县松材线虫病松材薪清缴专项行动方案》的通知要求，结合我镇实际，特制定本行动方案。

- 行动目标

通过清缴专项行动，对高湖镇辖区范围内所有行政村居民房前屋后的松材薪进行彻底清理，降低松材线虫病扩散蔓延风险，有效遏制松材线虫病人为传播，巩固松材线虫病防治成效。

- 行动内容

全面排查清理山场及附近居民房前屋后松木（薪材）堆放、使用情况。以行政村为单位组织开展，对农户房前屋后松材薪堆放情况进行全面排查，针对擅自捡拾、挖掘、采伐的枯死松树及剩余物，依法清剿没收，并在松褐天牛羽化（3月底）前将疫木运至疫木定点加工企业无害化处理或集中烧毁。

- 行动安排

- 宣传发动阶段（2022年12月7日-2022年12月16日）。各行政村要根据本方案，进一步细化措施，及时动员部署，充分结合镇村两级林长、网格员包干到户及周三下村走访日等制度，通过上门入户、悬挂横幅、发放宣传单等多种方式宣传以及微信群消息等形式，广泛宣传松材线虫病危害性、传播途径等知识，做到家喻户晓、人人皆知，争取广大群众理解和支持，自觉不私自捡拾、挖掘、采伐松树及其剩余物，切实阻断松材线虫病人为传播途径。

- 全面启动阶段（2022年12月中旬-2023年3月底）。

1、调查排摸阶段。在天牛羽化期（2023年3月底）前，各行政村组织村干部和护林员逐村逐户进行排查松木（松材）堆放情况，造册登记。

2、自行整改阶段。各行政村根据排摸情况，督促松材薪堆放农户在春节前自行销毁。

3、集中清缴阶段。为保证房前屋后松木柴清理工作有序推进，由林技员、驻村干部牵头，村两委干部负责逐家逐户核实房前屋后堆放的松木（松材）情况，对出现农户房前屋后堆放的疫木（松材）情况，可联系高湖镇执法中队开展统一收缴行动，统一将松材薪运往疫木定点加工企业或烧毁，留存好现场照片，坚决做到不留死角，并将收缴情况上报到余绍康处，确保清缴行动取得成效，彻底消除疫情人为传播隐患。

四、行动要求

（一）加强组织，明确责任，精心安排。各行政村要充分认识清缴松材薪的重要意义，坚决落实省、市、县相关部署，高度重视，精心组织，全力做好专项清缴工作。若有需要，联合高湖镇执法中队开展收缴房前屋后松材、松薪行动，防止盗伐盗用疫木，严防疫木外流。

（二）强化宣传引导，营造良好氛围。各行政村要通过入户宣传、张贴标语、挂设横幅、发放宣传单等多种形式开展政策宣教，普及知识，提高社会各界保护森林生态意识，让广大干部群众充分认识到松材线虫病的危害性，明白做好松材薪清缴工作的重要性，引导群众自觉停止采伐、利用、堆放松木（枝桠）。

（三）按时完成任务，巩固防治成效。各行政村要充分发挥村两委党员干部和群众力量，于2023年3月底前全面完成松疫木清缴专项行动。各村护林员在每周二下午下班前将青田县房前屋后松疫木清缴专项行动统计表（附件）上报到余绍康处。

五、组织保障

成立高湖镇松材线虫病松材薪清缴专项行动工作小组，名单如下：

组  长：王樟桢

副组长：李双杰、余绍康

成  员：徐  碧（高湖村）

郑岳伟（高湖村）

洪文强（高湖村）

潘  豪（高湖村）

陈柏林（高湖村）

林  杰（高湖村）

章燕葱（高湖村）

陈小平（高湖村）

饶剑玉（内冯村）

冯雄军（内冯村）

周再如（内冯村）

冯元雄（内冯村）

杨  哲（桐川村）

饶  峰（桐川村）

叶伯长（桐川村）

叶秦秦（桐川村）

余坤来（良川村）

周芳华（良川村）

陈协彪（良川村）

陈民平（良川村）

陈香凡（良川村）

张忠杰（角坑村）

刘伟军（角坑村）

季秀波（角坑村）

吴裕均（东三村）

赵建强（东三村）

赵建胜（东三村）

吴  雄（五源山村）

叶樟峰（五源山村）

季顺民（五源山村）

陈雪雄（五源山村）

马利军（旦头山村）

季红梅（旦头山村）

阮亚裘（外冯村）

冯建伟（外冯村）

王建丽（外冯村）

季  捷（西圩村）

李红彩（西圩村）

附件 1：

高湖镇房前屋后松疫木清缴专项行动统计表

填报时间：    年    月    日

| 行政村 | 组织行动次数（次） | 出动人数 （人次） | 检查户数（户） | 清缴松疫木数量 （公斤） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |