政府投资建设项目审批流程图

# Text boxes

立项申请报告

列入白皮书

立项

项目赋码、项目建议书审批（发改），1天（特事特办）

建设项目用地预审意见（国土局）办理7天

建设项目选址意见书（建设局）公示10天，办理18天

设计

可行性研究

可行性研究

可行性研究报告编制

（相应资质单位）

立项后，建筑方案设计审查，城规委办公室，其中用地面积10000平米或建筑总面积10000平米以上，要过城规委主任会议，并总图公示10天（整个阶段时间不可控），此阶段可报人防新建防空地下室战时功能防护等级确认。

可行性研究报告评审

（发改）1天，特事特办

注：2000万以下合并项目建议书、可研批复，环评、水保立项后即可开展，只须开工前完成审批即可。

可行性性研究报告审批

（发改）1天，特事特办

项目初步设计编制（相应资质单位）

项目初步设计评审、项目概算审核

（发改10天）

施工图审查

（图审中心）

15天

施工图编制

（相应资质单位）

项目初步设计审批（发改）1天，

特事特办

建设用地规划许可审批（建设局），3天

施工准备

建设项目用地批准（国土局），公示10天，办理3天

质量监督手续、建筑工程施工许可（建设局），1天

工程竣工验收

建设工程施工招投标

（审批中心），公示20天，中标公示3天

人防工程异地

建设核实或报建审批（建设局人防办），1天

项目预算审查备案（财政局），7天

人防工程质量监督手续办理（人防办），1天

建设工程规划许可（建设局），公示10天（总图已公示可免），办理5天

环保、消防、人防、水保、档案等专项验收

审计意见

工程决算和财政审核意见