浙江省青田县地质灾害防治“十二五”规划

（报批稿）

青田县人民政府

二○一一年七月

浙江省青田县地质灾害防治“十二五”规划

编制单位：青田县国土资源局

浙江省第七地质大队

项目负责：陈良春  叶政川  李春忠

编写人员：楼雄标  黄湘琼  居汉江

胡金树  柳  路  叶花香

提交时间：二〇一一年七月

目    录

第一章 前 言	1

一、规划目的和依据	1

二、规划编制过程、定位和适用范围	2

三、规划期限和基准年	2

第二章 现实基础和面临形势	3

一、现实基础	3

二、面临的形势	11

第三章 指导思想和基本原则	13

一、指导思想	13

二、基本原则	13

第四章 规划目标和主要任务	16

一、规划目标	16

二、主要任务	17

第五章 地质灾害易发区和防治区	21

一、地质灾害易发区	21

二、地质灾害防治区	26

第六章 地质灾害防治重点	34

一、地质灾害调查评价工作	34

二、地质灾害监测预警工作	34

三、地质灾害应急处置工作	35

四、地质灾害综合防治工作	36

五、地质灾害防治基础数据库建设工作	40

六、滩坑电站库岸地质灾害防治	40

第七章 保障措施	43

一、加强组织领导，明确监管责任	43

二、强化制度建设，落实任务措施	43

三、加强宣传教育，营造良好氛围	44

四、多元筹集资金，加大投入机制	44

五、依靠科学创新，提高综合能力	45

附表：

1、浙江省青田县地质灾害(隐患)点及防治规划一览表

2、浙江省青田县地质灾害易发程度分区说明表

3、浙江省青田县地质灾害防治分区说明表

4、浙江省青田县“十二五”地质灾害群测群防点一览表

5、浙江省青田县“十二五”地质灾害治理排险计划表

6、浙江省青田县“十二五”地质灾害避让搬迁计划表

7、浙江省青田县滩坑库区地质灾害(隐患)点一览表

8、浙江省青田县滩坑库区库岸分段预测评价及防治措施建议一览表

9、浙江省青田县“十二五”地质灾害防治经费估算表

附图：

1、浙江省青田县地质灾害分布与易发区图

2、浙江省青田县地质灾害防治规划图

# 第一章 前 言

## 一、规划目的和依据

（一）规划目的

为科学部署地质灾害防治工作，提高全社会防御地质灾害能力，最大限度避免和减轻地质灾害造成的影响与损失，切实保障人民群众生命财产安全，促进经济社会可持续发展，在认真总结“十一五”地质灾害防治规划实施经验的基础上，结合平安青田与和谐社会的建设对地质灾害防治工作的要求，编制《浙江省青田县地质灾害防治“十二五”规划》（以下简称《规划》）。

（二）规划依据

以国务院《地质灾害防治条例》、《关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）、《关于切实加强中小河流整治和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号）、《浙江省地质灾害防治条例》、《丽水市地质灾害防治管理办法》等法规、办法和文件为依据，按照省国土资源厅《关于做好市、县（市、区）地质灾害防治规划编制工作的通知》（浙土资办〔2008〕57号），结合青田县地质灾害防治工作的现状、面临的形势以及防灾要求，服从于《丽水市地质灾害防治“十二五”规划》和《青田县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的整体思路，编制本《规划》。

## 二、规划编制过程、定位和适用范围

（一）规划编制过程

本《规划》编制组由青田县国土资源局和浙江省第七地质大队相关人员组成。按《浙江省县（市、区）地质灾害防治规划》编制提纲，以《浙江省青田县地质灾害防治规划》（2006年—2010年）为基础，系统收集青田近几年经济社会发展和地质灾害防治的相关资料，对青田县全县地质灾害隐患点和防治工作现状进行调查与分析，并结合青田县今后五年发展的目标编制完成。

（二）规划定位和适用范围

本《规划》是浙江省地质灾害防治规划体系的重要组成部分，也是青田县“十二五”规划体系中的主要专项规划之一，是青田县今后五年地质灾害防治工作的指导性文件，是青田县人民政府职能部门和各乡镇政府开展地质灾害防治工作的重要依据。适用于青田县管辖范围。

## 三、规划期限和基准年

规划期限：近期2011年～2015年；展望远期2016～2020年。

规划基准年：2010年。

# 第二章 现实基础和面临形势

## 一、现实基础

（一）地质灾害定义

地质灾害是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

（二）地质环境背景

青田县位于浙江省东南部，瓯江中下游，行政区划隶属丽水市。县域地理坐标界于东经119°46′50″～120°26′02″，北纬27°56′03″～28°29′11″之间，南北长59.8公里，东西宽62.6公里，全县总面积2493平方公里。周边与莲都区、缙云县、永嘉县、瓯海区、瑞安市、文成县、景宁县接壤。共辖31个乡镇和一个油竹新区，414个行政村，28个居委会，人口51.0945万。

青田是中低山区县，地势西高东低，山势陡峻，峡谷深切。境内火山岩、花岗岩广布，北东向、北西向、近南北向断裂发育，岩石破碎风化强烈，地质环境条件脆弱，在《浙江省地质灾害防治规划》中属“浙南中低山地滑坡、泥石流地质灾害重点防治区”。主要水系有瓯江、大溪、小溪、船寮港、四都港等，水利资源十分丰富。

青田县属亚热带季风气候，四季分明，湿润多雨。全县多年平均降雨量1677.0毫米，每年4～6月为梅汛期，7～9月为台汛期，10月至次年3月为少雨期。由于全年降雨量充沛，季节性降雨明显，单位时间降雨量大，极易引发各种类型的地质灾害。

青田县是我国著名的“华侨之乡”、“石雕之乡”和“名人之乡”。青田县石雕工艺精湛，历史悠久，享誉海内外；青田县矿产资源丰富，主要矿种有钼矿、叶腊石矿等，是浙江省钼矿和叶腊石矿产的资源大县；青田县交通便利，以金丽温铁路、金丽温高速、330国道、57省道、49省道及瓯江水运航道为主干，辅以县、乡公路，初步形成了与经济社会相适应的交通运输网络；再随着滩坑水电站的建成和旅游业的兴起，青田县经济社会将快速发展；青田县2010年实现生产总值114.26亿元，全县城镇居民可支配收入22500元，农村居民人均纯收入6722元，是浙江省经济欠发达县之一。

（三）地质灾害现状

青田县地质环境复杂，台风、暴雨等灾害性气候频繁，人类工程建设活动强烈，属地质灾害多发易发区，也是我省地质灾害多发的地区之一。主要有崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷等4种类型。全县地质灾害多以中、小规模为主，具有点多面广、规模小、突发性强、危害性大等特点。

1、地质灾害基本情况

截止2010年底，全县共查明地质灾害（隐患）154处（包括滩坑库区新增点），涉及31个乡镇112个行政村，影响人口4737人，威胁资产15513万元。十一五”期间新增地质灾害（隐患）38处（详见附表1）。

按类型划分：崩塌29处，滑坡78处，泥石流44处，地面塌陷3处；

按规模划分：巨型2处，大型1处，中型11处，小型140处；

按稳定性和易发程度划分：不稳定47处，基本稳定57处，稳定6处，中易发2处，低易发42处；

按危害程度划分：特大级1处，重大级13处，较大级33处，一般级107处；

按分级管理划分：A类点2处，B类点8处，C类点41处，D类点93处，滩坑库区地质灾害（隐患）点10处。

2、地质灾害分布情况

全县地质灾害主要分布在东南部，以万山、黄垟、贵岙、小舟山、温溪、鹤城、北山、岭根、仁庄、山口等乡镇为主且多发；西北部较少且分散（详见附图1）。

地质灾害多在4～9月份的雨季发生，特别是梅汛、台汛期是地质灾害高发期。

3、地质灾害形成因素

地形地貌因素：全县地形地貌以中低山为主，地质灾害大多为浅表层土质滑坡，地形坡度越大，地质灾害发生的机率就越大。

地层岩性因素：全县主要分布侏罗系火山岩和燕山期侵入岩，少量白垩系沉积岩，岩石风化较强烈，残坡积、全风化层厚度较大，结构松散，在强降雨时突发地质灾害。

地质构造条件：断裂构造发育地带，岩体破碎，较易发生崩塌。

地下水作用：地下水软化土体，造成土体失稳下滑。

气候因素：强降雨、台风、暴雨常引发滑坡、泥石流等地质灾害。

人为因素：采矿、道路建设、建坝蓄水、削坡建房等，都会促使地质灾害的发生。

在上述因素中，强降雨、人类工程活动是引发地质灾害的主要因素。

（四）地质灾害防治进展情况

“十一五”期间，全县各级政府深入贯彻落实科学发展观，把“以人为本”的理念贯穿于地质灾害防治工作的各个环节，地质灾害防治工作力度和资金投入显著加大，全社会防灾减灾意识日益提高，初步形成政府主导、部门联动、全社会共同参与的地质灾害防治新局面，人为引发的地质灾害得到有效遏制，顺利完成“十一五”规划的主要目标和任务，取得了显著的成效，为“十二五”全面提升地质灾害防治水平奠定了坚实的基础。主要有以下几方面工作：

1、地质灾害防治机构和队伍建设工作

根据法律法规和工作的要求，我县成立了地质灾害防治工作领导小组和应急指挥系统，建立了地质灾害防治工作联席会议制度，设置了负责地质灾害防治工作的专门科室，抽调了专业技术人员充实了技术力量，配备了地质灾害防治设备设施；各乡镇均成立了相应的防治领导小组和应急指挥系统，明确了政府行政一把手负总责，分管领导具体抓，层层签订防治责任书，层层落实防治责任，进一步健全了地质灾害防治机构，加强了队伍的建设和责任的落实。

2、地质灾害规划和制度建设工作

“十一五”期间，我县编制实施了《浙江省青田县地质灾害防治规划》（2006年—2010年），制定出台了《青田县A类地质灾害隐患点群众异地搬迁工作实施意见》、《青田县村镇建设和农村私人建房地质灾害防治管理办法（试行）》和《青田县地质灾害防治专项资金使用管理暂行办法》等一系列规范性文件，完善了《青田县汛期地质灾害值班制度》、《青田县地质灾害防治方案和应急预案编制制度》、《青田县地质灾害分类分级管理制度》、《青田县地质灾害危险性评估制度》等10项防治管理工作制度，使地质灾害防治工作逐步规范化、制度化。

3、地质灾害调查与评价工作

“十一五”期间，我县地质灾害调查和评价工作不断深入，先后开展了地质灾害应急调查、农村分散建设用地地质灾害危险性调查与评价、小流域泥石流地质灾害调查与评价、中小学校舍场址地质灾害隐患调查和地质灾害隐患再排查等一系列地质灾害调查与评价工作，基本查明全县地质灾害现状，为做好防灾减灾工作奠定了基础。

地质灾害应急调查 为科学防范地质灾害，在临灾或发生灾害时及时提出防治或救灾措施，我县每年出资委托省第七地质大队对汛期期间突发性地质灾害进行调查，并提交地质灾害应急调查报告，为有效开展地质灾害防治工作提供了技术保障。从2006年至今共提交应急调查报告22份。

农村分散建房用地地质灾害危险性调查与评价 从2008年开始，我县出资委托省第七地质大队对处于地质灾害易发区内的农村分散建房用地进行地质灾害危险性调查与评价工作，提出了相应的地质灾害防治措施，为农民建房提供了地质环境安全保证。“十一五”期间，完成约5000户农村分散建房用地地质灾害危险性调查与评价工作。

小流域泥石流地质灾害调查与评价 2007年我县完成小流域泥石流地质灾害调查与评价工作。全县共查明泥石流隐患沟谷44条，其中中易发沟2条，低易发沟42条，危害程度特大级1处，重大级1处，较大级11处，一般级31处;其中6条为已发生泥石流沟。

中小学校舍场址地质灾害隐患排查 2009年我县完成了全县中小学校舍场址地质灾害隐患排查工作。全县74所中小学校舍场址进行了全面调查，对其中10所进行了专项调查，并提出防治措施和建议。

地质灾害隐患再排查 根据省国土资源厅《浙江省汛期地质灾害隐患再排查紧急行动实施方案》的要求，2010年，我县完成了地质灾害隐患再排查工作。全县共查明新增地质灾害7处，其中滑坡6处，泥石流1处，规模均为小型，危害程度较大级6处，一般级1处。

滩坑库区地质灾害专项调查 为及时查明滩坑库区地质灾害隐患诱发因素，分析其稳定性及危害程度，总结地质灾害发育规律和机制，提出防治措施，落实防治责任，2011年初，我县出资委托浙江中材工程勘测设计有限公司开展了滩坑库区库岸地质灾害专项调查。现已完成调查工作，并提交最终成果。

4、地质灾害监测预警工作

“十一五”期间，我县建立并完善了县、乡镇、村三级地质灾害群测群防体系。根据地质灾害现状和防治要求，每年编制了地质灾害防治方案，明确了年度防治重点和防治任务；落实了监测责任人，签订了监测责任状，明确了监测范围、时段和重点部位；设立了警示牌，发放了防灾明白卡或避险明白卡，对部分较严重地质灾害点建设了防灾明白墙；完成了地质灾害群测群防“十有县”创建工作；与气象部门联合开展气象信息服务，根据实际情况及时启动地质灾害气象预警预报工作；同时，对2处A类地质灾害点安装了位移自动监测器，有效监控动态变化情况，建立了简易和专业相结合监测体系。

5、地质灾害综合防治工作

在地质灾害调查与评价基础上，大力开展了勘查治理和避让搬迁工作。“十一五”期间共完成9处地质灾害勘查治理和12处避险搬迁工作，累计投入勘查治理、应急排险及避让搬迁资金2000多万元，投入预防、基础性等资金300多万元。有效保障了2000多人生命财产安全。

6、地质灾害应急处置工作

“十一五”期间，我县编制了《青田县突发性地质灾害应急预案》和应急操作手册，全县需监测各类地质灾害隐患点均编制了应急预案，明确了转移路线、转移地点、联系方式等内容，为临灾或发生灾害时组织转移危险区的群众提出了切实可行的应急措施。成立了地质灾害应急小分队，组织开展了7次应急预案演练，充分利用“4.22”世界地球日、“5.12”国家防灾减灾日、“6.25”全国土地日等法定节日，通过媒体宣传、接受咨询、业务培训、发放资料等方式方法，开展了内容丰富、群众喜闻乐见的宣传活动。落实了汛期值班、登记、巡查、监测等相关制度，非常时期，开展了应急避险、灾情险情速报等工作，确保了各地质灾害隐患点的群众安全度汛。通过宣传、培训和演练，增强了干部群众地质灾害防灾抗灾意识和能力，通过群测群防、预警预报、应急避险等工作，十一五”期间，我县监测点内没有发生一起因地质灾害造成的人员伤亡。

7、其他相关基础性工作

十一五”期间，我县严格按照国务院《地质灾害防治条例》规定，坚持对处于地质灾害易发区的各类工程建设项目实行了地质灾害危险性评估工作，从源头上控制、减少地质灾害的发生；同时，按照“三同时”制度，加强了配套地质灾害治理工程建设的监管工作。另外，我县开展了黄垟乡石平川钼矿（85号矿脉中段）地质环境治理工作，完成了东源国土资源所地质灾害防治“五到位”示范所创建工作，完成了地质灾害危险性评估查询、信息群发和防汛信息等系统建设。

（五）地质灾害防治工作存在的主要问题

我县地质灾害防治工作取得的成绩是显著的，但仍然存在一些问题和矛盾。

1、地质灾害频发，防治任务繁重

极端气候的影响和人类工程建设活动的加剧，全县地质灾害隐患点呈现逐年增加趋势，对人民群众生命财产安全造成极大威胁，地质灾害防治工作仍面临严竣的形势。“十一五”期间，全县调查出小流域泥石流隐患沟谷44条（6条为已发生泥石流沟），其他类型地质灾害31处。

2、监测预警体系建设有待加强

目前全县地质灾害隐患点除2处以专业测量，并辅以仪器监测外，其他所有的均以简易监测、群众目测、近景摄影为主，监测水平低，直接影响预报预警的精度和准确度；同时，群测群防的经费保障、设备设施等现状与日益严峻的防治任务存在较大的差距。

3、信息化建设进展缓慢

我县地质灾害防治信息系统的存储、维护和检索等功能尚未完善，不能及时、准确、有效地提供相关服务，难以满足目前地质灾害防治工作的需要。

4、综合防治力度尚待加大

目前我县有大量的地质灾害隐患点需工程治理、应急排险或避让搬迁，但政府投入资金有限，群众自筹经费缺口大，部分地方政策处理难度大等因素，致使工程治理或避让搬迁进展缓慢，地质灾害综合防治力度有待进一步加大。

5、专业技术力量薄弱

地质灾害防治技术手段的落后，专业技术人员的缺乏，已无法满足当前我县日益繁重的地质灾害防治工作的需要。

## 二、面临的形势

“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式攻坚时期，是全县经济快速发展、综合实力增强时期，也是地质灾害防治工作最有利的时机。但是近几年来极端气候频繁，工程建设活动强烈，我县地质灾害防治工作依然面临严峻的形势。

（一）我县地处中低山区，地形地貌复杂，地质构造发育，表层风化壳较厚，地质环境条件脆弱，全县境内面积97.6%处于地质灾害易发区，在一定条件下将呈现多发和频发的地质灾害现象。

（二）我县经济社会发展较快，各类人类工程建设，诸如水库建设、修路建房、矿山开采等活动强烈，对原生地质环境的扰动与破坏在加剧，人为因素引发地质灾害继续增加。

（三）气候变化异常，最近几年的梅汛、台汛期强降雨、连续降雨频发，极易引发各类突发性地质灾害。

（四）我县属浙江省欠发达地区，经济基础薄弱，防治经费投入不足，防治技术水平偏低，给地质灾害防治工作带来了极大的被动。

（五）地质灾害防治难、任务重与人民群众不断提高的安居乐业需求之间的矛盾日益突出，地质灾害防治工作面临极大的挑战。

全县各级政府要充分认识地质灾害防治工作的重要性和必要性，以对人民群众生命财产安全高度负责态度、促进经济社会快速发展和维护社会和谐稳定为出发点，以科学发展观为统领，构建地质灾害防治长效机制，全力做好地质灾害防治各项工作，最大限度地保障人民群众生命财产安全。

# 第三章 指导思想和基本原则

## 一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，本着“以人为本、预防为主、合理避让、重点治理、保障安全”的防灾理念，坚持“科学规划、统筹安排、分步实施”的方法，以突发性地质灾害防治为重点，以经济社会稳定为目的，着力加强地质灾害调查与评价、监测预警、综合防治和应急处置等方面工作，建立健全“政府领导、国土资源部门统一管理，其他相关部门分工负责、全社会参与”防灾减灾体系，全面提升地质灾害防治能力和水平，确保人民群众生命财产安全，最大限度减少与避免经济损失，努力促进人与自然和谐发展，保障我县经济社会全面、协调和可持续发展。

## 二、基本原则

（一）坚持以人为本、预防为主的原则

地质灾害防治工作关系到人民群众生命财产安全，关系到社会稳定，要高度重视，本着以人为本、对人民群众生命财产高度负责的态度，逐步完善地质灾害群测群防网络，加强监测预警工作，落实巡查、值班、速报、应急避险等相关制度，进一步做好地质灾害防范工作，最大限度地减轻与避免地质灾害造成人员伤亡和财产损失，保证人民群众生命财产安全，保障经济社会的稳定和发展。

（二）坚持避让搬迁、工程治理相结合的原则

要积极开展地质灾害调查工作，对部分稳定性极差、危险程度非常大、且采取群测群防、监测预警和应急避险等工作不能有效保障人民群众生命财产安全的地质灾害隐患点，要充分调查和调研，并根据地方经济的实际，结合专家的意见，积极开展地质灾害工程治理工作；对有些治理难度大，或靠治理不能彻底解决地质灾害带来的安全隐患，要实施整体避让搬迁工作，坚持做到非工程措施和工程措施相结合，确保预防、治理和搬迁协调统一。

（三）坚持全面规划、综合治理的原则

要树立科学发展观，综合考虑地质灾害的现状、特点等基本情况和经济社会发展水平，全面规划，统筹安排，坚持治理与开发并重的原则，将地质灾害防治纳入经济社会规划，与土地开发利用、下山脱贫、新农村建设等相结合，整合资源，充分调动各方的主动性和积极性，帮助群众脱险脱贫，改善生存环境，实现人与自然和谐发展，确保有限的资金发挥最大的效果。

（四）坚持政府领导、分级分部门负责的原则

在县级政府的统一领导下，各部门、各乡镇政府按照“属地管理、分级管理”原则做好地质灾害防治工作。国土资源部门做好地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作，水利、气象、交通、建设等部门按照各自职责做好地质灾害防治工作，各乡镇政府做好本管辖范围的地质灾害防治工作。

（五）坚持谁引发、谁治理的原则

因人类工程建设等人为引发的各类地质灾害，坚持按照谁引发、谁治理的原则，由相关责任人组织开展治理工作；因自然因素引发的地质灾害，根据地质灾害危害程度、地方经济实际等相关情况，由国土资源部门组织开展治理工作。

# 第四章 规划目标和主要任务

## 一、规划目标

（一）总体目标

建立并完善适应我县的地质灾害防治体系，加强地质灾害调查评价和综合防治力度，提高监测预警水平和应急处置能力，通过一系列的地质灾害防治手段，最大限度地减轻与避免地质灾害造成的危害和损失，使已查明的较严重地质灾害隐患点的大部分群众脱离危险。通过“十二五”规划及实施，进一步提高广大干部群众防灾抗灾意识，增强防灾抗灾能力，全面提高地质灾害防治水平，形成政府主导、部门联动、全社会共同参与的地质灾害防治新局面，有效保障人民群众生命财产安全。

（二）具体目标

1、加强地质灾害调查评价工作

开展地质灾害隐患点排查及应急调查工作，完成全县农村山区地质灾害隐患详细调查工作。

2、提升地质灾害监测预警水平

完善地质灾害群测群防网络，建立覆盖全县的监测体系，建立健全地质灾害预警预报系统，全面提升基层国土资源管理水平。

3、加大地质灾害综合防治力度

进一步加大地质灾害综合防治力度和体系建设，按照轻重缓急，加强地质灾害勘查治理、应急排险和避让搬迁工作。

4、提高地质灾害应急处置能力

加强县、乡镇两级应急指挥系统和应急队伍建设，完善应急预案，开展防治技术的宣传和演练，建立管理信息系统，提高快速处理突发性地质灾害的能力和水平。

5、强化地质灾害危险性评估工作

对处于地质灾害易发区的各类工程项目坚持实行地质灾害危险性评估工作，加强对农村分散建房用地地质灾害调查与评价工作，抓好知识宣传，落实防灾措施，确保地质灾害易发区内工程建设及城市、村庄和集镇规划的地质灾害危险性评估率达到100%。

## 二、主要任务

1、强化地质灾害行政管理体系建设

强化地质灾害防治工作行政责任制落实，层层签订责任书，层层落实防治责任，建立纵向到底、横向到边的地质灾害行政管理体系。加强对地质灾害防治责任人、技术和监测人员的管理与业务培训工作。

2、深入开展农村山区地质灾害隐患调查工作

结合全县小流域泥石流隐患沟谷地质灾害调查与评价成果，开展公路沿线、水库岸坡（特别滩坑库区库岸）等地质灾害调查、旅游景区地质灾害调查和其他专项地质灾害调查工作。系统查明地质灾害隐患的分布发育规律、形成条件、诱发因素、稳定状态及危害程度，科学划定地质灾害易发区，确定地质灾害隐患点，提出防治建议和措施。

3、加强突发性地质灾害隐患点应急调查工作

对突发性地质灾害隐患点，及时开展应急调查工作，并落实相关防范措施，加强全县日常地质灾害监控点的排查、巡查、核查等工作，指导做好全县地质灾害预防工作。

4、完善地质灾害监测预警体系

进一步完善覆盖全县地质灾害中易发以上和有地质灾害隐患点的行政村的县、乡镇、村三级地质灾害群测群防网络体系，逐步建立简单监测和专业监测、重点监测和一般监测相结合的监测网络。县国土资源部门加强与气象、水利等相关部门密切合作，建立预警预报信息发布机制，保证系统正常运行，确保在汛期，特别是遭遇灾害性天气时段，能准确、及时发布地质灾害预警预报信息。要制订专门实施方案，切实加强地质灾害防治“五到位”基层国土资源示范所创建，全面提升全县基层国土资源管理的能力和水平。

5、加大地质灾害勘查治理、应急排险和避让搬迁力度

根据我县地质灾害隐患点的规模、稳定性和危害程度等基本情况，综合考虑防治难易程度、经费概算和我县地方财力实际，与下山脱贫、新农村建设、土地整理等工作相结合，按照科学规划、统筹安排、分步实施的方法，开展治理排险21处和避让搬迁3处（占地质灾害监测点的43.64%），使3155人脱离地质灾害威胁。

6、建立地质灾害应急救援系统

建立由县政府统一领导、其他部门乡镇分别负责的地质灾害应急救援指挥系统，确保灵敏、有序、高效的管理和运行机制；完善县级地质灾害应急预案，实时开展实地演练；对重要的地质灾害隐患点设立警示牌、发放防灾明白卡，编制乡级防灾预案，落实监测人员，基本形成到点到人的应急救援体系；建立由相关部门组成的应急小分队，加强设备设施的建设。

7、强化地质灾害应急处置能力

加强各级地质灾害应急指挥系统和应急队伍的建设，配备相应的应急车辆、电脑、GPS、摄像机等有关设备，增强快速反应、救援、应急处置能力。对可能造成人员伤亡或较大财产损失的地质灾害，能在最短时间、最快速度赶赴现场指导应急救援和处置。充分利用现有网络，实时传送险情灾情信息，以提高地质灾害应急处置的能力。

8、加强工程建设活动中的地质灾害防治工作

加强处于地质灾害易发区各类工程建设项目及城市总体规划、村庄、集镇规划的地质灾害危险性评估工作，提出防治建议，确保评估率达到100%。同时，严格按照“三同时”制度，确保人为可能引发的的地质灾害得到有效治理，做好开采矿山的地质环境保护及闭坑矿山的生态环境恢复治理工作，从源头上控制和减少地质灾害的发生，最大限度降低建设工程风险和费用。进一步加强新农村建设中地质灾害防治工作，要充分开展新农村建设、旧村改造等地质灾害危险性评估和农村分散建房用地地质灾害危险性调查和评价工作，加强农村地质灾害基本知识宣传，提高广大农民防灾抗灾意识，切实保障农村农民生命财产安全。做好滩坑电站蓄水引发崩滑体及可能引发塌岸的防治工作（详见第六章）。

9、加强地质灾害防治管理信息系统建设

以地理信息系统技术为平台，建成集以往地质灾害调查及防治成果为一体的地质灾害管理信息系统，补充完善地质灾害信息数据，实现地质灾害信息动态管理。同时，不断加大基础数据和信息资源的集成、整合、利用和开发，促进信息共享，实现地质灾害防治管理网络化、信息规范化、数据采集与处理自动化，结合地质灾害应急单兵系统，提高地质灾防治决策和快速处理的能力和水平，为地质灾害防治全过程提供信息保障。

# 第五章 地质灾害易发区和防治区

## 一、地质灾害易发区

（一）地质灾害易发区定义

地质灾害易发区是指具备地质灾害发生的地形地貌、地层岩性、地质构造和气候条件，容易发生地质灾害的区域。

（二）地质灾害易发区

根据我县地质环境条件，现状地质灾害类型、规模、稳定性及分布特征，以“十一五”规划地质灾害易发区图为主，以小流域泥石流隐患沟谷易发分区图为补充，结合2010年汛期地质灾害隐患再排查成果，我县地质灾害易发区域可作四级划分：高易发区、中易发区、低易发区和不易发区等4个类型区域（详见附表2、附图1）。

1、地质灾害高易发区（A）

地质灾害高易发区是指地质灾害易发程度高的区域。其多为中低山区，地质环境条件差，现状地质灾害发育，人类工程活动强烈，引发地质灾害多的区域，地质灾害点密度一般在0.12～0.27处/km2。我县地质灾害高易发区共4片（A1—A4），总面积577.92平方公里，占全县面积的23.18%。地质灾害共有90处，影响人员3743人，威胁财产14777万元。按类型分：崩塌12处，滑坡50处，地面塌陷3处，泥石流25处；按规模分：巨型2处，大型1处，中型9处，小型78处；按稳定性和易发程度分：不稳定29处，基本稳定31处，稳定5处，低易发25处；按危害程度分：特大级1处，重大级9处，较大级23处，一般级57处；按分级管理分：A类点2处，B类点4处，C类点27处，D类点48处，滩坑库区点9处。

万山乡光窄坑村—黄垟乡石平川村滑坡、泥石流高易发区（A1）

分布于我县境内东北部，面积为40.74平方公里。地质灾害共有11处，影响人员1557人，威胁财产12590万元。按类型分：崩塌1处，滑坡6处，泥石流4处；按规模分：巨型1处，中型1处，小型9处；按稳定性和易发程度分：不稳定5处，基本稳定2处，低易发4处；按危害程度分：特大级1处，重大级2处，较大级3处，一般级5处；按分级管理分：B类点1处，C类点6处，D类点4处。

鹤城镇陈山村—小舟山乡葵山村滑坡、泥石流高易发区（A2）

分布于我县境内东部，面积为132.06平方公里。地质灾害共有24处，影响人员680人，威胁财产485万元。按类型分：崩塌1处，滑坡16处，泥石流7处；按规模分：中型3处，小型21处；按稳定性和易发程度分：不稳定7处，基本稳定7处，稳定3处，低易发7处；按危害程度分：重大级3处，较大级3处，一般级18处；按分级管理分：A类点1处，B类点2处，C类点4处，D类点17处。

岭根乡驮田坪村—巨浦乡徐山村滑坡高易发区（A3）

分布于我县境内西南部，面积为142.81平方公里。地质灾害共有23处，影响人员568人，威胁财产334万元。按类型分：崩塌4处，滑坡17处，地面塌陷1处，泥石流1处；按规模分：巨型1处，中型4处，小型18处；按稳定性和易发程度分：不稳定11处，基本稳定10处，稳定1处，低易发1处；按危害程度分：重大级2处，较大级7处，一般级14处；按分级管理分：B类点1处，C类点4处，D类点9处，滩坑库区点9处。

阜山乡夏西坑—山口镇山口村滑坡、崩塌、泥石流高易发区（A4）

分布于我县境内东南部，面积为262.31平方公里。地质灾害共有32处，影响人员927人，威胁财产1368万元。按类型分：滑坡10，崩塌7处，地面塌陷2处，泥石流13处；按规模分：大型1处，中型1处，小型30处；按稳定性和易发程度分：不稳定6处，基本稳定12处，稳定1处，低易发13处；按危害程度分：重大级2处，较大级10处，一般级20处；按分级管理分：A类点1处，C类点13处，D类点18处。

2、地质灾害中易发区（B）

地质灾害中易发区是指地质灾害易发程度中等的区域。其多为中低山区，地质环境条件较差，现状地质灾害较发育，人类工程活动较强烈，引发地质灾害较多的区域，地质灾害点密度一般在0.03～0.15处/km2。我县地质灾害中易发区共4片（B1—B4），总面积854.13平方公里，占全县面积的34.26%。地质灾害共有36处，影响人员517人，威胁财产389万元。按类型分：崩塌12处，滑坡16处，泥石流8处；按规模分：均为小型地质灾害；按稳定性和易发程度分：不稳定14处，基本稳定14处，低易发8处；按危害程度分：重大级2处，较大级5处，一般级29处；按分级管理分：B类点2处，C类点7处，D类点26处，滩坑库区点1处。

舒桥乡箬鸟村—海溪乡东江村滑坡、崩塌、泥石流中易发区（B1）

分布于我县境内西北部，面积为88.05平方公里。地质灾害共有8处，影响人员20人，威胁财产60万元。按类型分：崩塌2处，滑坡3处，泥石流3处；按规模分：均为小型地质灾害；按稳定性和易发程度分：不稳定2处，基本稳定3处，低易发3处；按危害程度分：较大级1处，一般级7处；按分级管理分：C类点1处，D类点7处。

祯旺乡陈须村—祯埠乡王村村滑坡、崩塌、泥石流中易发区（B2）

分布于我县境内西北部，面积为59.58平方公里。地质灾害共有9处，影响人员105人，威胁财产57万元。按类型分：崩塌3处，滑坡2处，泥石流4处；按规模分：均为小型地质灾害；按稳定性和易发程度分：不稳定3处，基本稳定2处，低易发4处；按危害程度分：较大级2处，一般级7处；按分级管理分：B类点1处，C类点2处，D类点6处。

船寮镇雷石村—吴坑乡东溪村滑坡、崩塌中易发区（B3）

分布于我县境内东部，面积为193.74平方公里。地质灾害共有5处，影响人员72人，威胁财产95万元。按类型分：崩塌3处，滑坡2处；按规模分：均为小型地质灾害；按稳定性分：不稳定2处，基本稳定3处；按危害程度分：较大级1处，一般级4处；按分级管理分：C类点2处，D类点3处。

万阜乡万阜村—鹤城镇大李村滑坡、崩塌中易发区（B4）

分布于我县境内南部，面积为512.76平方公里。地质灾害共有14处，影响人员320人，威胁财产177万元。按类型分：滑坡9处，崩塌4处，泥石流1处；按规模分：均为小型地质灾害，共14处；按稳定性和易发程度分：不稳定7处，基本稳定6处，低易发1处；按危害程度分：重大级2处，较大级1处，一般级11处；按分级管理分：B类点1处，C类点3处，D类点9处，滩坑库区点1处。

3、地质灾害中易发区（C）

地质灾害低易发区是指地质灾害易发程度较低的区域。其地质环境条件较好，现状地质灾害一般发育，人类工程活动一般，引发地质灾害较少的区域，地质灾害点密度0.03处/km2。我县地质灾害低易发区共2片（C1—C2），总面积1060.95平方公里，占全县面积的42.56%。地质灾害共有28处，影响人员477人，威胁财产347万元。按类型分：崩塌5处，滑坡12处，泥石流11处；按规模分：中型2处，小型26处；按稳定性和易发程度分：不稳定4处，基本稳定12处，稳定1处，中易发2处，低易发9处；按危害程度分：重大级2处，较大级5处，一般级21处；按分级管理分： B类点2处，C类点6处，D类点20处。

腊口镇石帆村—高湖镇内冯村滑坡、泥石流低易发区（C1）

分布于我县境内西北部，面积为471.84平方公里。地质灾害共有13处，影响人员149人，威胁财产141万元。按类型分：崩塌3处，滑坡6处，泥石流4处；按规模分：均为小型地质灾害；按稳定性和易发程度分：不稳定3处，基本稳定5处，稳定1处，中易发1处，低易发3处；按危害程度分：重大级1处，较大级1处，一般级11处；按分级管理分：B类点1处，C类点2处，D类点10处。

章村乡黄寮村—高市乡雄溪村滑坡、泥石流低易发区（C2）

分布于我县境内西北部，面积为589.11平方公里。地质灾害共有15处，影响人员328人，威胁财产206万元。按类型分：滑坡6处，崩塌2处，泥石流7处；按规模分：小型13处，中型2处；按稳定性和易发程度分：不稳定1处，基本稳定7处，中易发1处，低易发6处；按危害程度分：重大级1处，较大级4处，一般级10处；按分级管理分：B类点1处，C类点4处，D类点10处。

4、地质灾害不易发区（D）

指不易发生地质灾害的区域。根据青田县乡镇地质灾害分布与易发区图（1/1万），县境内地质灾害不易发区主要分布于瓯江、大溪、船寮港、四都港两岸。该区特点是地形平坦，地质环境条件相对简单，人类工程活动引发地质灾害的可能性小（不易发区面积小，在附图1上不作划分）。

## 二、地质灾害防治区

（一）划定地质灾害防治区的目的

划定地质灾害防治区的目的在于有针对性地对可能发生地质灾害的区域进行有效管理，达到主次分明，以更好地预防地质灾害的发生。

（二）地质灾害防治区的划定原则

根据地质灾害隐患点规模、稳定性、危害程度、分级管理级别，兼顾行政单元的相对完整性及考虑重要工程设施建设布局，进行地质灾害防治区的划定，使之更结合实际，更具科学性，便于管理和实施。

（三）地质灾害防治区的划定方法

1、地质灾害高易发区和中易发区内地质灾害集中发育、危害严重且危险性大的主要城市、集镇、村庄、大中型工矿企业所在地及学校等人口集中居住区、铁路、国家级和省级公路交通干线、重点水利、电力工程等基础设施、风景名胜区、旅游开发区、规划的新城镇区、国民经济规划中的重大建设项目及重点开发区段、重大工程布局地带、矿产资源开采及规划开采地带等，划分为重点防治区（防治规划图上未划为重点防治区的，在一般防治区文字中作说明）。

2、将中易发区上述区以外的地带和低易发区，划分为一般防治区。

（四）地质灾害防治区

根据地质灾害防治区划定原则与方法，本着以人为本原则，结合我县地质灾害易发区划分结果、全县经济社会发展情况、城镇及开发区分布、重要建设工程及人类工程活动特征等情况，将我县地质灾害防治区域划分出4个重点防治区及1个一般防治区（详见附表3、附图2）。

1、地质灾害重点防治区（I）

我县地质灾害重点防治区共有4个（I1-I4），面积约414.56平方公里，占全县总面积的16.63%。地质灾害共有77处，占全县地质灾害点总数的50%，地质灾害点密度为0.14～0.57处/km2，影响人员  3406人，威胁财产14563万元。按类型分：崩塌11处，滑坡43处，地面塌陷3处，泥石流20处；按规模分：巨型2处，大型1处，中型8处，小型66处；按稳定性和易发程度分：不稳定29处，基本稳定26处，稳定2处，低易发20处；按危害程度分：特大级1处，重大级8处，较大级23处，一般级45处；按分级管理分：A类点2处，B类点4处，C类点25处，D类点38处，滩坑库区点8处。

万山乡光窄坑村—黄垟乡石平川村重点防治区（I1） 位于我县境内东北部的万山乡光窄坑村—黄垟乡石平川村滑坡、泥石流高易发区（A1），面积19.14平方公里。属中低山区，山体自然坡度30～40°，植被发育，岩性以凝灰岩为主，少量花岗岩，北东向、北西向断裂构造较发育。矿产主要为钼，人类工程活动主要为采矿、修路、建房等。地质灾害共有11处，占全县地质灾害点总数7.14%，地质灾害点密度为0.57处/km2，影响人员1557人，威胁财产12590万元。按类型分：滑坡6处，崩塌1处，泥石流4处；按规模分：巨型1处，中型1处，小型9处；按稳定性和易发程度分：不稳定5处，基本稳定2处，低易发4处；按危害程度分：特大级1处，重大级2处，较大级3处，一般级5处；按分级管理分： B类点1处（QT052），C类点6处（QT050、051、053、055、056、057），D类点4处（QT048、049、054、058）。

防治工作：对B类点和C类点地质灾害隐患必须编制防灾预案、完善相关制度、建立预警预报网、制定防治措施、设立警示标志、发放防灾明白卡和避险卡，落实防治责任，加强宣传、巡查、监测等工作力度，其中B类点要建立健全日常性地质灾害群测群防体系，C类点要建立健全一般性地质灾害群测群防体系；D类点作为历史性地质灾害点，加强一般观测工作。另外，进一步强化综合防治力度，C类点（QT051、057）实施勘查治理，B类点（QT052）和C类点（QT055、056）实施应急排险，切实消除地质灾害隐患。预防重点为石平川钼矿山及泥石流沟口居民集中点。

石溪乡吴山村—小舟山乡丁坑村重点防治区（I2） 位于我县境内东部的鹤城镇陈山村—小舟山乡葵山村高易发区（A2），面积129.52平方公里。属中低山、丘陵区，沟谷发育，地形较陡，山体自然坡度20～40°，植被较发育。岩性以凝灰岩为主，花岗岩次之，区内北西向、北东向断裂构造发育。矿产主要为铅锌，人类工程活动主要为采矿、修路、垦植及建房等。地质灾害共有23处，占全县地质灾害点总数14.94%，地质灾害点密度为0.18处/km2，影响人员736人，威胁财产525万元。按类型分：滑坡14处，崩塌2处，泥石流7处；按规模分：中型2处，小型21处；按稳定性和易程度分：不稳定8处，基本稳定6处，稳定2处，低易发7处；按危害程度分：重大级3处，较大级3处，一般级17处；按分级管理分：A类点1处（QT109），B类点2处（QT061、108），C类点4处（QT042、064、065、072），D类点16处（QT062、063、066～071、073～075、110、112～115）。

防治工作：对A类点、B类点和C类点地质灾害隐患必须编制防灾预案、完善相关制度、建立预警预报网、制定防治措施、设立警示标志、发放防灾明白卡和避险卡，落实防治责任，加强宣传、巡查、监测等工作力度，其中A类点要作重点监测，建立健全群测和专测相结合地质灾害群测群防体系，B类点要建立健全日常性地质灾害群测群防体系，C类点要建立健全一般性地质灾害群测群防体系；D类点作为历史性地质灾害点，加强一般观测工作。另外，进一步强化综合防治力度， A类点（QT109）实施避让搬迁，B类点（QT108）和C类点（QT072）实施勘查治理，C类点（QT042、061）实施应急排险，切实消除地质灾害隐患。预防重点为滑坡下方及泥石流沟口受威胁的居民。

岭根乡驮田坪村—巨浦乡徐山村重点防治区（I3） 位于我县境内西南部的滩坑库区高易发区（A3），面积88.24平方公里。属中低山、丘陵区，山体自然坡度20～40°，植被发育。岩性以凝灰岩为主，局部有流纹岩出露，区内北西向、近南北向断裂发育。滩坑电站库区最高蓄水位海拔高程160m，各类地质灾害隐患点大多在库区沿岸分布。地质灾害共有19处，占全县地质灾害点总数12.34%，地质灾害点密度为0.22处/km2，影响人员190人，威胁财产94万元。按类型分：崩塌3处，滑坡14处，地面塌陷1处，泥石流1处；按规模分：巨型1处，中型4处，小型14处；按稳定性和易发程度分：不稳定9处，基本稳定9处，低易发1处；按危害程度分：重大级1处，较大级7处，一般级11处；按分级管理分：B类点1处（QT093），C类点3处（QT098、099、100），D类点7处（QT082、084～086、091、101、102），滩坑库区点8处（QT078、079、087、089、092、094、QT-BT001、BT002）。

防治工作：对B类点和C类点地质灾害隐患必须编制防灾预案、完善相关制度、建立预警预报网、制定防治措施、设立警示标志、发放防灾明白卡和避险卡，落实防治责任，加强宣传、巡查、监测等工作力度， B类点要建立健全日常性地质灾害群测群防体系，C类点要建立健全一般性地质灾害群测群防体系；D类点作为历史灾害隐患点，加强一般观测工作。另外，进一步强化综合防治力度，B类点QT093实施应急排险，C类点QT098实施避让搬迁，切实消除地质灾害隐患。预防重点为滩坑库岸、码头及岸边居民点。

仁庄镇应庄垟村—章旦乡坍洪头重点防治区（I4） 位于我县境内东南部的阜山乡夏西坑—山口镇山口村高易发区（A4），面积177.66平方公里。属中低山区，山体自然坡度20～40°，植被发育。岩性以凝灰岩为主，花岗岩类次之，区内北西向、近南北向断裂发育，本区域人类工程活动主要为修路、垦植及建房。地质灾害共有24处，占全县地质灾害点总数15.58%，地质灾害点密度为0.14处/km2，影响人员923人，威胁财产1354万元。按类型分：崩塌5处，滑坡9处，泥石流8处，地面塌陷2处；按规模分：大型1处，中型1处，小型22处；按稳定性和易发程度分：不稳定7处，基本稳定9处，低易发8处；按危害程度分：重大级2处，较大级10处，一般级12处；按分级管理分：A类点1处（QT127），C类点12处（QT106、124、126、128、131、132、133、138、139、141、145、148），D类点11处（QT125、129、130、134、135、137、140、144、146、147、149）。

防治工作：对A类点、B类点和C类点地质灾害隐患必须编制防灾预案、完善相关制度、建立预警预报网、制定防治措施、设立警示标志、发放防灾明白卡和避险卡，落实防治责任，加强宣传、巡查、监测等工作力度，其中A类点要作重点监测，建立健全群测和专测相结合地质灾害群测群防体系，B类点要建立健全日常性地质灾害群测群防体系，C类点要建立健全一般性地质灾害群测群防体系；D类点作为历史性地质灾害点，加强一般观测工作。另外，进一步强化综合防治力度， A类点QT127实施避让搬迁，C类点（QT106、126、132、139）实施应急排险。预防重点为滑坡下方及泥石流沟口受威胁的居民。

2、地质灾害一般防治区（Ⅱ）

我县地质灾害一般防治区面积有2078.44平方公里，占全县总面积的83.37%。地质灾害共77处，占全县地质灾害点总数的50%，灾害点密度为0.04处/km2，影响人员1331人，威胁财产950万元。按类型分：崩塌18处，滑坡35处，泥石流24处；按规模分：中型3处，小型74处；按稳定性和易程度分：不稳定18处，基本稳定31处，稳定4处，中易发2处，低易发22处；按危害程度分：重大级5处，较大级10处，一般级62处；按分级管理分：B类点4处（QT027、037、043、142），C类点16处（QT002、017、021、022、025、030、036、040、044、076、088、095、097、143、150、151），D类点56处（QT001、003～016、018～020、023、024、026、028、029、031～035、038、039、041、045～047、059、060、077、080、081、083、096、103～105、107、111、116～123、136），滩坑库区点2处（QT079、QT-BT003）。

防治工作：对B类点和C类点地质灾害隐患必须编制防灾预案、完善相关制度、建立预警预报网、制定防治措施、设立警示标志、发放防灾明白卡和避险卡，落实防治责任，加强宣传、巡查、监测等工作力度，其中B类点要建立健全日常性地质灾害群测群防体系，C类点要建立健全一般性地质灾害群测群防体系；D类点作为历史性地质灾害点，加强一般观测工作。另外，进一步强化综合防治力度，B类点（QT142）实施勘查治理，B类点（QT037）、C类点（QT017、030、095、150、151）实施应急排险。预防重点为滑坡、崩塌下方及泥石流沟口受威胁的居民。

对位于瓯江沿岸一般防治区内的温溪镇、鹤城镇、油竹新区、船寮镇、高市乡、海口镇、祯埠乡、腊口镇及青田县境内的铁路、高速公路、330国道、石门洞景区、重点水利、电力工程等基础设施、规划的新城镇区、国民经济规划中的重大建设项目、重点开发区段、重大工程布局地带、矿产资源开采、规划开采地带等均为地质灾害重点防治区、段，应加强地质环境监测。

# 第六章 地质灾害防治重点

## 一、地质灾害调查评价工作

（一）农村山区地质灾害隐患调查与评价工作。坚持“以人为本”的原则，以地质灾害中易发区以上及有灾害点的村庄及人口聚集区为调查重点，开展农村山区地质灾害隐患调查与评价工作。要求查明居民点周围地质灾害隐患的分布、形成条件与影响因素、稳定性及危害程度，评价农村居住点的地质环境安全性，确定隐患范围，提出地质灾害防治措施与建议。

（二）突发性地质灾害点应急调查工作。根据当地实际，及时开展突发性地质灾害点应急调查，查明地质灾害的形成条件与影响因素，评价其稳定性及危害程度，提出防治措施和建议。

（三）1：1万乡镇地质灾害易发区图修编工作。综合利用调查与区划、小流域泥石流地质灾害调查、地质灾害专项调查等成果，对全县各乡镇1：1万地质灾害易发区图进行修编，使之更加科学和符合实际，提高图件的实用性。

（四）其他专项地质灾害调查。重点矿山、山区学校、避让搬迁安置区、新农村建设等专项地质灾害调查与评价工作。

## 二、地质灾害监测预警工作

（一）地质灾害群测群防体系建设工作。健全和完善县、乡镇、村三级地质灾害群测群防网络体系，使之覆盖到地质灾害中易发区以上和有灾害点的行政村（自然村），落实预警和监测责任人（详见附件4）；指导、培训当地监测人员，掌握相关监测要求，及时收集、汇总和上报相关监测信息。

（二）地质灾害专业监测体系建设工作。对部分危险性大、稳定性差，且成灾概率高、规模在中型以上的地质灾害隐患点，建立专业监测体系，实施专业监测工作；主要有以下二个地质灾害隐患点：鹤东村山头自然村滑坡隐患（QT109）、大安村彭山自然村滑坡隐患（QT127）。

（三）地质灾害预报预警工作。国土资源与气象、水利等相关部门加强协作，建立和完善地质灾害预报预警系统，实现在汛期，特别是遭遇灾害性天气时及时作出预报预警服务，为防灾减灾提供基础信息。

## 三、地质灾害应急处置工作

（一）地质灾害应急指挥系统建设工作。按照《青田县突发地质灾害应急预案》，健全应急机构，培训应急人员，落实应急装备，保证救灾物资储备到位，交通、通讯畅通，全面提高防灾能力。

（二）地质灾害应急分队建设工作。与专业单位合作组建地质灾害应急调查分队，聘请具高级职称的相关专家指导，一旦灾害发生，第一时间赴现场调查、核实，提出防治处置建议，为有效防灾、治理提供决策依据。

## 四、地质灾害综合防治工作

（一）地质灾害应急排险工作。对规模较小、危害较轻的地质灾害隐患点，实施应急排险消除隐患。本《规划》期间，我县实施应急排险的地质灾害隐患点16处（QT017、030、037、042、052、055、056、061、093、095、106、126、132、139、150、151）（详见附表5）。

QT017为腊口镇张庄村马岭头公路边滑坡，2007年9月19日受“韦帕”台风影响，出现强降雨，马岭头公路南侧山坡发生山体滑坡，方量约2000m3；中、后缘100×100m范围内出现密集分布的裂缝，呈弧状展布，一般长10～30m，缝宽0.2～2.2m，深0.5～1.2m，后壁陷落0.8～1.7m，滑坡体为残坡积土和全—中等风化粉砂岩，厚5～15m，潜在滑坡土石方量约150000立方米，威胁下方6户15人的生命财产安全。

QT030为祯埠乡兆庄村坑根自然村泥石流，2009年8月受“莫拉克”台风影响，出现强降雨，过程降雨量约100毫米，坑根南侧冲沟上游发育两处小型土质滑坡，方量约9600立方米，并发展成沟谷泥石流，堆积于官坑源坑根村溪段；上游修建通村公路，产生的废碴较多，在强降雨时可能再次引发泥石流；威胁两岸24户78人的生命财产安全。

QT042为船寮镇雷石村牛埠自然村崩塌隐患，牛埠自然村北东约150m山坡发育一处危岩，宽约10米，高约4米，厚约5米，危岩受三组裂隙切割，底部一组近水平裂隙已贯通脱离母岩，稳定性差，在强降雨、扰动等因素影响下，危岩解体崩塌的可能性大，危险性大；石方量约200立方米，威胁下方16户65人的生命财产安全。

QT061为石溪乡吴山村滑坡，2000年5月受强降雨影响，于北侧山坡引发一处小型土质滑坡，方量约200立方米，后缘发育一条裂缝，长约50米，稳定性差，在强降雨时扩大滑动的可能性大，危险性大；潜在滑坡方量约720立方米，威胁下方30户112人的生命财产安全。

QT126为章旦乡章旦村坍洪头自然村滑坡，1998年5月受强降雨影响，于北侧山坡引发一处小型土质滑坡，方量约200立方米，后缘东侧发育一条裂缝，长约30米，潜在滑坡方量约800立方米，威胁下方14户50人的生命财产安全。

QT132为仁庄镇石砻村马坑自然村滑坡隐患，2010年5月受强降雨影响，于北侧山坡引发一条裂缝，长约11米，稳定性差，在强降雨时发生滑坡的可能性大，危险性大，潜在滑坡土方量约210立方米，威胁下方3户10人的生命财产安全。

QT139为仁庄镇莲头村北滑坡，1970受强降雨影响，山坡出现裂缝，长约20m，稳定性差，在强降雨时发生滑坡的可能性大，危险性大，潜在滑坡土方量约4800立方米，威胁下方19户50人的生命财产安全。

（二）地质灾害勘查治理工作。对规模较大、危害较严重的地质灾害隐患点，经过调查，科学论证，实施工程治理消除隐患。本规划期间，我县实施工程治理的地质灾害隐患点5处（QT051、057、072、108、142）（详见附表5）。

QT051为黄垟乡底项村龙潭背自然村滑坡，1996年8月受强降雨影响，于北侧山坡引发一处小型土质滑坡，方量约600立方米，后缘发育一条裂缝长约20米，稳定性差，在强降雨时扩大滑动的可能性大，危险性大；潜在滑坡方量约2000立方米，威胁下方46户213人的生命财产安全。

QT057为黄垟乡中心小学门口滑坡隐患，1996年8月受强降雨影响，于小学北东和北西侧引发二处小型土质滑坡，总方量约1000立方米，其中北东侧一处滑坡前缘已构筑混凝土挡墙；北西侧一处滑坡后缘发育一条裂缝，长约20米，稳定性差，在强降雨时扩大滑动的可能性大，危险性大；潜在滑坡方量约4000立方米，威胁下方20户及学校师生约170人的生命财产安全。

QT072为小舟山乡丁坑村滑坡，2009年5月受强降雨影响，于马路外侧引发一处小型土质滑坡，方量约200立方米，滑坡南约50米马路外侧发育一条裂缝，长约10米，稳定性差，在强降雨时引发滑坡的可能性大，危险性大；潜在滑坡方量约300立方米，威胁下方12户50人的生命财产安全。

QT108为鹤城镇陈山村沙降自然村滑坡，1996年8月受强降雨影响，于北侧山坡引发三处小型土质滑坡，总方量约9600立方米。该三处滑坡稳定性差，在强降雨时再次滑动至冲沟形成泥石流的可能性大，危险性大；威胁下方87户280人的生命财产安全。

QT142为汤垟乡西天村滑坡，1968年7月受强降雨影响，于北东侧山坡引发一处小型土质滑坡，方量约2000立方米，后缘发育一条裂缝，长约50米，稳定性差，在强降雨时再次滑动的可能性大，危险性大，潜在滑坡方量约9000立方米；威胁下方45户160人的生命财产安全。

（三）地质灾害避让搬迁工作。对有明显迹象、直接威胁居民安全的地质灾害隐患，经调查比选、论证认定治理技术难度大、经济上不合理、自然环境条件差，不适宜居住的地质灾害隐患点实施避让搬迁。“十二五”期间，我县实施避让搬迁的地质灾害隐患点3处（QT098、109、127）（详见附表6）。

QT098为巨浦乡徐山村大夹自然村滑坡，2010年5月受强降雨影响，于北侧山坡引发一处小型土质滑坡，方量约100立方米，后缘发育一条裂缝，长约5米，稳定性差，在强降雨时扩大滑动的可能性大，危险性大，威胁下方1户4人的生命财产安全。

QT109为鹤城镇鹤东村山头自然村滑坡隐患，1996年8月受强降雨影响，于北侧约100米山坡发育一条裂缝，长约150米，南侧约200米旱地发育一条裂缝，长约20米，一个塌陷坑直径约5m。该处斜坡自然坡度10～30°，残坡积土厚2～3米，地下水活动较强烈，不稳定坡土体面积约90000平方米，稳定性差，在强降雨时发生中型滑坡的可能性大，危险性大，潜在滑坡土方量约240000立方米；威胁54户209人的生命财产安全。

QT127为山口镇大安村彭山自然村滑坡隐患，1995年9月受强降雨影响，于北西坡脚发育一条裂缝，长约10米，北西约200米山坡发育一条裂缝，长约50m。该处斜坡自然坡度20～30°，残坡积土厚2.0～2.5m，不稳定坡土体面积约50000平方米，稳定性差，在强降雨时发生中型滑坡的可能性大，危险性大，潜在滑坡土方量约105000立方米；威胁68户229人的生命财产安全。

## 五、地质灾害防治基础数据库建设工作

根据地质灾害防治信息共享要求，选择合适的基础数据库与图形平台，不断完善地质灾害点及防治成果等基础数据库与易发区图、防治规划图等的空间数据库建设；以1:1万乡（镇）地质灾害易发区图为基础，建成集地质灾害点、易发区、防治分区、小流域泥石流调查和地质灾害防治成果为一体的地质灾害管理信息系统，实现地质灾害相关信息采集、查询、统计、发布等自动化，促进信息共享，提高政府决策和快速处理突发事件的能力和水平。

## 六、滩坑电站库岸地质灾害防治

（一）地质灾害（隐患）点防治

1、基本情况

根据《滩坑电站库岸（青田县范围）地质灾害隐患调查报告》（以下简称《报告》），滩坑电站库岸（青田范围）己查明地质灾害（隐患）点18处，其中滑坡13处，规模巨型1处，中型3处，小型9处；小型崩塌3处；小型泥石流1处；小型地面塌陷1处。危害程度属重大级1处，较大级1处，一般级16处。威胁对象主要是村民、游客及过往船只，其中1处（QT093）威胁村庄，共18户77人，涉及资产40万元（详见附表7）。

该18处已查明的地质灾害（隐患）点由人类工程建设引发的9处，其中由滩坑电站蓄水引发的有7处（详见《报告》）。

2、防治措施

滩坑电站库区内地质灾害（隐患）点防治以预防为主，威胁游客和过往船只的要设置警示牌，威胁到村庄、村民的不但要设置警示牌，同时要加强巡查监测。北山镇张坪村滑坡已经治理，超坦村滑坡受威胁村民已搬迁安置，岭根乡黄驮山村马坳滑坡开展应急排险（注：另加费用估算）。

（二）库区库岸地质灾害防治

1、基本情况

根据《报告》，滩坑电站库区可能产生轻微坍岸（含）以上的库岸有25段，总长21290m，占库岸段总长度的11.0%。岸破坏形式以侵蚀-剥蚀型和坍塌型为主，其中侵蚀-剥蚀型库岸段有11段，总长12041m，占已轻微坍岸段长度的56.6%；坍塌型库岸段有9段，总长5499m，占已轻微坍岸段长度的25.8%；整体滑移型有5段，长3750m，占17.6%。库岸稳定性较差以上13段，总计长度10679m ，占库岸段总长度的5.5%，其中需要监测和治理段的库岸共11段（详见附表8）。

2、防治措施

滩坑电站库区库岸地质灾害隐患防治以监测预警为主。可利用现代监测、网络技术和群测群防相结合的手段，建立滩坑库区库岸监测预警系统，实现对库区地质灾害的适时监控。“十二五”期间预算监测费用为50万元。同时，可根据北海公司、县政府财政和上级补助资金实际情况，按照各库岸段不同的岸坡结构、地层岩性、库岸再造方式、规模及防护对象，实施综合治理工作。对于岩质库岸，其再造型式以侵蚀剥蚀型为主的，一般可采用坡面块石干砌防护，局部较陡处设置一定的支护锚杆，坡面采用挂网喷砼；对于岩土质岸坡的，一般可对坡面作适当修整后采用砌石护坡。滑坡体采用抗滑桩或挡土墙等支挡措施以满足岸坡整体稳定为要求，对其坡面进行砌石护坡，防治表面冲刷。初步计划如下：

第一期  上贵府段、吴山埠段、万阜圩至滩头、格坑村后坡等4段2324m防治工作；

第二期 冷水坑村前岸、龙公岙村周边、林坑至驮田坪、驮田坪村（小黄庄）周边、张岙村周边、徐山岭至上泉山、垟村周边等7段8754m防治工作。

# 第七章 保障措施

## 一、加强组织领导，明确监管责任

地质灾害防治工作在经济社会可持续发展中占据着重要的地位，县政府和有关部门要将地质灾害防治工作纳入国民经济和社会发展规划，列入重要议事日程，切实加强领导，精心组织，及时编制年度地质灾害防治方案，将规划目标和防治任务分解具体的年度计划，实行严格年度考核和政绩评价。成立由县政府统一领导，国土、气象、水利、交通等相关部门共同参与的地质灾害防治领导小组，统一组织协调地质灾害防治工作，统一决策实施地质防治过程中的重大问题，进一步落实防治责任，切实做好我县地质灾害防治工作。

本《规划》经市发展和改革部门与市国土资源部门审查同意后，由青田县人民政府批准，并纳入青田县国民经济及社会发展规划目标实施。县国土资源部门负责本《规划》的组织实施和监督工作，气象、水利、交通等相关部门和当地乡镇政府按照各自的职责做好本管辖范围地质灾害防治工作。建立统一管理、部门职责明确、分工协作，分级管理的工作机制，确保做到责任、投入、措施的“三到位”，形成国土资源部门为主抓，相关部门和乡镇政府共同抓，齐抓共管的局面，确保本《规划》的全面实施。

## 二、强化制度建设，落实任务措施

严格执行国务院《地质灾害防治条例》和《浙江省地质灾害防治条例》，进一步加强法制建设，强化法制观念，规范监督管理，严格把好规划编制、审查、审批和实施关，认真分解各项目标和任务，依法依规做好本《规划》的实施、检查和动态管理，确保规划的指导和约束功能。同时，要加强各级地质灾害防治监督管理机构建设，健全和完善地质灾害调查评价、监测预警、综合防治、应急处置、资质管理、危险性评估和治理工程“三同时”等制度，编制重要地质灾害点的应急预案，配备和充实相关人员及设备，落实汛期地质灾害巡查、值班、速报、应急避险等措施，尽最大努力做好本辖区地质灾害防治工作。

## 三、加强宣传教育，营造良好氛围

要加强地质灾害防治知识的宣传教育工作，充分利用广播、电视、报纸、网络、手机、会议、宣传画册等各种媒体和载体，结合地球日、环境日、土地日、安全生产宣传月咨询日、防灾减灾日等特殊节日，多层次、多形式地开展通俗易懂、群众喜闻乐见的宣传教育活动，进一步增强全社会防灾减灾意识，提高自救互救能力。要积极面对农村、学校、地质灾害易发区和重要地质灾害隐患点附近的群众，开展识灾、防灾、减灾、抗灾、救灾等基本知识的宣讲，普及地质灾害防治基本知识，全面提升基层地质灾害防治能力，营造良好地质灾害防治氛围。

## 四、多元筹集资金，加大投入机制

稳定的资金投入是地质灾害防治工作的重要保障。要紧密围绕人民群众需求和经济发展需要，切实加大对地质灾害防治资金的投入，并纳入县政府的财政预算，建立相应的保障机制，使地质灾害防治资金投入与国民经济和社会发展相协调。对于人为因素引发的地质灾害，应按照“谁引发，谁治理”的原则，由责任单位和个人承担相应的责任和防治费用。同时，要积极争取上级的补助资金，动员社会一切力量，鼓励企业和社会各界及个人，以资助、集资、募捐等各种形式，多元化、多渠道地广泛筹措资金，确保地质灾害防治工作的各项措施落到实处，使规划得到有效地实施。

2011—2015年我县预计投入地质灾害防治资金3624万元（详见附表9）。

## 五、依靠科学创新，提高综合能力

地质灾害防治是一项技术性、基础性很强的工作，要充分运用新理论、新技术、新方法开展地质灾害防治工作，才能有效保障人民群众生命财产安全。目前，我县地质灾害防治技术力量非常薄弱，相关技术人员非常缺乏，不能满足日益繁重、且高技术高要求的地质灾害防治任务。我们要进一步加强与科研部门、高等院校的合作、交流，不断学习、探索、引进、推广先进的新理论、新技术，新方法，用于地质灾害防治工作实践，努力实现地质灾害防治的科技创新和突破，使地质灾害防治步入科学化的轨道，进一步提高防灾效益。同时，要大力加强在职人员的教育和培养，有计划地引进相关专业人才，进一步加强队伍建设，提高防治队伍的整体素质，不断提高监测预警、群测群防等体系的科技含量，全面提升地质灾害综合防治能力。对在地质灾害防治工作中做出突出贡献的科技人员，技术、方法达到较高水平的防治项目，予以嘉奖。