青田县公路水运交通运输

“十二五”发展规划

青 田 县 交 通 运 输 局

浙江佳途勘测设计有限公司

二○一二年十一月

目  录

前言…………………………………………………………………………1

第一章 “十一五”公路水路交通运输发展评价…………………………3

（一）交通基础设施建设执行情况……………………………………3

（二）交通运输发展情况……………………………………………11

（三）总体评价………………………………………………………12

第二章 “十二五”公路水路交通运输发展的形势和需求……………14

（一）“十二五”形势对交通运输发展的要求………………………14

（二）“十二五”交通需求分析预测…………………………………15

第三章  编制“十二五”规划的指导思想、编制原则和总体目标……18

（一）指导思想………………………………………………………18

（二）编制依据………………………………………………………18

（三）编制原则………………………………………………………18

（四）总体目标………………………………………………………19

第四章 “十二五”公路水路交通运输发展重点………………………21

（一）公路建设………………………………………………………21

（二）水路建设………………………………………………………40

（三）站场设施建设…………………………………………………49

（四）城市公共交通建设……………………………………………51

第五章 “十二五”公路水路交通运输投资估算和资金渠道…………54

（一）投资估算………………………………………………………54

（二）资金筹措………………………………………………………55

第六章 交通运输发展政策建议和相关措施……………………………56

前言

胡锦涛总书记在党的十七大强调要加强基础产业基础设施建设，加快发展现代能源产业和综合运输体系；浙江省第十二次党代会对交通工作提出新要求：进一步加强交通基础设施建设，完善高速公路网络，继续加强港口、沿海和内河航道建设，优先发展城市公共交通体系；大力发展海洋经济，坚持以宁波—舟山港建设为核心，推进港口资源的整合和开发，大力发展海洋运输业，加快建设“港航强省”的步伐。根据青田县“十二五”规划编制要求，依据《浙江省公路水路交通运输“十二五”发展规划》编制提纲和《丽水市综合交通发展规划》，紧紧围绕县委县政府提出的 “组团发展 谋求城乡统筹新突破”的战略要求，结合我县“十二五”社会、经济发展的需要，基于“十一五”期间取得的成果基础上，特制定青田县公路水运交通建设“十二五”规划。

青田县位于浙江省中南部、瓯江中下游，隶属丽水市，地处丽水市与温州市交界处，东临温州市的瓯海区、永嘉县，南连温州市的瑞安市、文成县，西接丽水市区和景宁畲族自治县，北靠缙云县。境内东西长62公里、南北宽61公里。青田县城偏居县域东部，西与丽水中心城市相距约70公里，东与温州中心城市相距约50公里,总面积2493平方公里。青田县辖3个街道办事处，9个镇，21个乡，15个社区，15个居委会，414个行政村，2786个自然村。

县境内旅游资源丰富，名胜古迹众多。4A级景区有石门洞景区和青田石雕文化旅游区，省级风景名胜区道教第三十洞天太鹤山，另有小石门、古榕堤、中国石雕城、世界农业非物质文化遗产——中国田鱼村等一大批景区景点。同时，《丽水市滩坑库区旅游开发总体规划》（2008-2020年）也正式发布实施，根据规划总体目标，到2015年，要把滩坑库区（现改为千峡湖景区）建设成为观光与度假功能一体化的国家5A级风景旅游区，使之成为丽水旅游的必选品牌、浙江旅游的骨干品牌和长三角旅游的著名品牌。根据最新统计，现有省、县级文物保护单位39处，县级文物保护点77处。众多的文物史迹记载着历史前进的轨迹，是珍贵的民族遗产和重要的风景旅游资源。

青田又是著名侨乡。青田人侨居国外已有300多年历史，现有华侨23万,遍布世界120多个国家和地区，华侨华人为青田的经济和社会发展做出了不可磨灭的贡献，独具特色的华侨文化为这座历史文化名城增添了绚丽缤纷的色彩。

第一章  “十一五”公路水路交通运输发展评价

（一）交通基础设施建设执行情况

“十一五”规划期间，在省、市交通主管部门的大力支持下，在县委、县政府的正确领导和高度重视下，在有关乡、镇人民政府及兄弟部门的积极支持配合下，通过交通系统广大干部、职工团结拼搏、努力奋斗，我县交通系统的干部职工发扬“团结务实、开拓创新、无私奉献、一心为民”的浙江交通精神，认真贯彻党的基本路线，解放思想，抢抓机遇，锐意改革，顽强拼搏，我县的交通建设取得了长足进展。

“十一五”规划期间我县完成公路水路交通建设项目投资总额达到193091万元，其中高速网络建设2000万元，国、省道干线公路建设47659万元，县乡公路建设57529万元，乡村康庄工程建设67035万元，桥梁工程建设8068万元，公路运输枢纽建设2400万元，水运工程建设8400万元。与规划目标238599万元比较，完成投资规划的80.93%，其中高速、干线公路建设完成规划的69.47%，县乡公路完成规划的77.19%，水路设施完成规划的100%。主要建设内容如下。

1、高速公路建设

青田境内目前已有金丽温高速公路青田段全长67.3km，本路段起自青田与莲都区交界的大梁山隧道，终点为青田与永嘉交界花岩头村，于2005年12月23日建成通车，也标志着金丽温高速公路全线贯通。“十一五”期间开始建设金丽温高速公路青田鹤城互通工程，投资0.65亿元，互通的建设促使金丽温高速公路在青田县境内的交通转换更为便捷。

2、国、省道干线公路建设

“十一五”期间，完成57省道青岱线三期汤洋至将军岩段7.53公里新建路段，49省道青田鹤城至温溪段改造工程7.25公里，330国道青田段路面改善工程62.3公里，同时完成49省道青田鹤城过境段改建工程8000万元的投资额。期间共投资47659万元，占项目总投资额的73.34%。

3、县乡公路建设

“十一五”期间，共实施县乡公路15个项目，总里程达151.06公里，其中有5个项目为 滩坑库区干线公路。15个项目“十一五”期间共投资57529万元，占项目总投资额的77.19%。

4、乡村康庄公路建设

2006年：完成路基工程39个项目共139.7公里，路面工程36个项目，共127公里；2007年：完成路基工程47个项目共169.3公里，路面工程47个项目，共186.3公里；2008年：完成路基工程32个项目共124.8公里，路面工程35个项目，共147.8公里；2009年：完成路基工程36个项目共235公里，路面工程26个项目，共140公里；2010年：完成路基工程75个项目共315公里，路面工程92个项目，共391公里。“十一五”期间共投资67035万元，占项目总投资额的100%。

5、桥梁工程建设

“十一五”期间，共完成2289米9座桥梁和520米1座隧道的建设，期间共投资8068万元，占项目总投资额的75.05%。

6、公路运输枢纽建设

“十一五”期间，完成东源汽车站和仁庄汽车站的建设,期间共投资555万元，占项目总投资额的100%。

“十一五”期间公路建设完成情况详见表1-1～3。

7、水运工程建设

“十一五”期间，完成客、货运码头泊位17个，汽车渡口一个，期间共投资8400万元，占项目总投资额的100%。

“十一五”期间水运工程完成情况详见表2。

青田县公路工程建设“十一五”规划完成投资情况表

表1-1

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模（公里） | 开工年 | 完工年 | 总投资 （万元） | “十一五” 期投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 准四级 | 桥梁(m) | 隧道(m) |  |  |  |  |  |
| 一 | 国省道主干线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57省道青岱线三期汤洋至将军岩段 | 新建 |  |  | 7.53 |  |  |  |  |  | 2005 | 2010 | 9979 | 9979 |  |
| 2 | 49省道青田鹤城至温溪段改造工程 | 改建 |  |  | 7.25 |  |  |  |  |  | 2006 | 2010 | 13683 | 13683 |  |
| 3 | 330国道青田段路面改善工程 | 改建 |  |  | 62.3 |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 15997 | 15997 |  |
| 4 | 49省道青田鹤城过境段改建工程 | 新建 |  |  | 4.93 |  |  |  |  |  | 2009 | 2012 | 25327 | 8000 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  | 64986 | 47659 |  |
| 二 | 其他干线公路项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国家高速公路网项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地方高速公路项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金丽温高速公路青田互通工程 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2012 | 6500 | 2000 |  |
| 3 | 其他经济干线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 主要县乡干线公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青景庆滩坑水库淹没段青田范村至景宁大均青田段 | 新建 |  |  |  | 21.5 |  |  |  |  | 2005 | 2010 | 33100 | 28465 |  |
| 2 | 黄言至高湖段 | 续建 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2004 | 2006 | 5000 | 500 |  |
| 3 | 东源至红光公路 | 新建 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2006 | 2007 | 400 | 400 |  |
| 4 | 船寮至石盖公路 | 新建 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2005 | 2006 | 600 | 500 |  |
| 5 | 吴坑第三坑至小舟山葵山 | 新建 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2005 | 2006 | 1000 | 1000 |  |
| 6 | 高湖至东源公路 | 新建 |  |  |  |  | 2 |  |  | 300 | 2008 | 2010 | 500 | 500 |  |
| 7 | 仁庄小令至阜山公路 | 新建 |  |  |  |  | 9.03 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2952 | 2952 |  |

青田县公路工程建设“十一五”规划完成投资情况表

表1-2

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模（公里） | 开工年 | 完工年 | 总投资 （万元） | “十一五” 期投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 准四级 | 桥梁(m) | 隧道(m) |  |  |  |  |  |
| 8 | 温溪高岗至山口秋炉 | 改建 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 2009 | 2012 | 11000 | 4000 |  |
| 9 | 山口至方山改造工程 | 改建 |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 2007 | 2010 | 1187 | 1187 |  |
| 10 | 青田海口、高市撤渡建桥（接线长700m） | 新建 |  |  |  |  |  |  | 770 |  | 2005 | 2007 | 3473 | 2709 |  |
| b | 滩坑库区干线公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 景青线至万阜段公路 | 新建 |  |  |  |  | 28.6 |  |  |  | 2006 | 2007 | 5517 | 5517 |  |
| 2 | 岭根井坪至文成黄寮 | 新建 |  |  |  |  | 14.3 |  |  |  | 2006 | 2007 | 2684 | 2684 |  |
| 3 | 张坪至下寮及景青公路接箬坑复建公路 | 新建 |  |  |  |  |  | 5.29 |  |  | 2007 | 2010 | 1263 | 1263 |  |
| 4 | 张坪至黄岭头复建公路 | 新建 |  |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 2007 | 2010 | 2617 | 2617 |  |
| 5 | 将军庙下至井坪复建公路 | 新建 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 2008 | 2010 | 3235 | 3235 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 9 | 31.5 | 89.56 | 21 | 770 | 300 |  |  | 81028 | 59529 |  |
| c | 乡村康庄工程公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2006年：路基工程39个项目共139.7公里，路面工程36个项目，共127公里 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8763 | 8763 |  |
| 2 | 2007年：路基工程47个项目共169.3公里，路面工程47个项目，共186.3公里 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10668 | 10668 |  |
| 3 | 2008年：路基工程32个项目共124.8公里，路面工程35个项目，共147.8公里 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8178 | 8178 |  |
| 4 | 2009年：路基工程36个项目共235公里，路面工程26个项目，共140公里 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15454 | 15454 |  |
| 5 | 2010年：路基工程75个项目共315公里，路面工程92个项目，共391公里 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23972 | 23972 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67035 | 67035 |  |

青田县公路工程建设“十一五”规划完成投资情况表

表1-3

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模（公里） | 开工年 | 完工年 | 总投资（万元） | “十一五” 期投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 准四级 | 桥梁(m) | 隧道(m) |  |  |  |  |  |
| d | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石帆大桥 | 新建 |  |  |  | 0.6 |  |  | 380 |  | 2004 | 2005 | 1200 | 300 |  |
| 2 | 海口大桥 | 新建 |  |  |  | 0.66 |  |  | 350 |  | 2005 | 2007 | 1600 | 1000 |  |
| 3 | 高市大桥 | 新建 |  |  |  | 0.5 |  |  | 400 |  | 2005 | 2007 | 1900 | 1400 |  |
| 7 | 巨浦大桥 | 新建 |  |  |  | 0.45 |  |  | 200 |  | 2006 | 2007 | 800 | 800 |  |
| 8 | 五星大桥 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 120 |  | 2007 | 2008 | 300 | 300 |  |
| e | 收费站点建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | 滩坑电站移民安置点交通配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 祯埠至岭下大桥 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 167 |  | 2005 | 2006 | 503 | 503 |  |
| 2 | 东源项村大桥 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 2006 | 2007 | 437 | 437 |  |
| 3 | 青田石帆大桥 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 342 |  | 2005 | 2006 | 1200 | 518 |  |
| 4 | 青田船寮徐岙大桥 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 180 |  | 2008 | 2009 | 625 | 625 |  |
| 5 | 青田东山隧道工程 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 520 | 2008 | 2009 | 2185 | 2185 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2289 | 520 |  |  | 10750 | 8068 |  |
| 三 | 公路运输枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东源汽车站 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 355 | 355 |  |
| 2 | 仁庄汽车站 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 200 | 200 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 | 555 |  |
| 四 | 国边防公路项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 边境口岸公路交通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

青田县水运工程建设“十一五”规划完成投资情况表

表2

| 项目名称 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | “十一五”投资 | “十一五”新增泊位 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 港口 | 航道 |  |
|  | 泊位性质货种 | 泊位 吨级 | 泊位 个数 | 吞吐能力万吨 | 通航里程公里 |  | 合计 | 中央 投资 | 合计 | 中央 投资 | 泊位数 | 能力 | 等级 | 里程 |  |
| 一、“十五”跨“十一五”续建项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、港口项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高港货运码头一期工程 | 散货 | 1000 | 2 | 35 |  | 2006-2008 | 2600 | 2000 | 2600 | 2000 | 2 | 35 |  |  |  |
| 2、内河航道小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、“十一五”新开工并完工项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、港口项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滩坑库区货运码头 | 散货 | 500 | 3 | 20 |  | 2007-2010 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 3 | 20 |  |  |  |
| 滩坑库区客运码头 |  | 100 | 12 |  |  | 2007-2010 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 12 |  |  |  |  |
| 滩坑库区汽车渡口 |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 800 | 600 | 800 | 600 |  |  |  |  |  |
| 2、内河航道小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、“十一五”跨“十二五”续建项目合计 |  |  | 4 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 8400 | 6800 | 8400 | 6800 | 17 | 55 |  |  |  |

经“十一五”的建设，截止到2010年底，我县等级公路总里程为608.261公里，其中高速公路1条67.301公里，国道1条72.783公里，省道2条72.306公里、县道18条300.428公里、乡道16条95.443公里、通村公路1409.246公里。已铺装高级、次高级路面2017.507公里，占公路总里程的100%，道路网密度24.40公里/百平方公里。

“十一五”末公路、水路工程完成汇总情况详见表3。

青田县“十一五”期末公路水路工程完成汇总表

表3

| 序 号 | 项目名称 | 十一五期完成值 （2005-2010年） | 十一五末完成值 （2010年底） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路里程（km） | — | 67.301 |
| 2 | 一级公路里程（km） | — | — |
| 3 | 二级公路里程（km） | 91.0 | 137.80 |
| 4 | 三四级公路里程（km） | 121.06 | 403.16 |
| 5 | 公路总里程（km） | 212.06 | 608.26 |
| 6 | 干线公路投资额（万元） | 107188 | — |
| 7 | 康庄（联网）公路投资额（万元） | 67035 | — |
| 9 | 公路交通投资额（万元） | 182291 | — |
| 10 | 公路网密度（公里/百平方公里） | — | 24.40 |
| 11 | 枢纽站场建设（个） | 2 | 4 |
| 12 | 枢纽站场建设投资额（万元） | 555 | — |
| 13 | 标准码头 | — | 4 |
| 14 | 水运工程建设投资额（万元） | 8400 | — |

（二）交通运输发展情况

1、公路、水路运输生产情况

青田县内公路、水路及铁路运输各交通运输方式较齐全，公路运输是县对外交通重要运输方式之一，至2010年底，我县全社会汽车保有量达14700余辆，较“十五”期末增长了167%。公路旅客运输量增长势头强劲，“十一五”末，旅客运输量达到1116万人次，旅客周转量达到34236 万人公里，较“十五”期末分别提高15.65%和17.4%。公路货物运输量达到321万吨、运输周转量达到636.42万吨公里，分别比“十五”期末提高17.24%和16.18%；水路旅客运输量“十一五”末，旅客运输量达到1.3万人次，旅客周转量达到2.6万人公里。水路货物运输量达到150万吨、运输周转量达到9000万吨公里，由于瓯江通航能力受到限制，水路货物运输量和运输周转量相比“十五”期末均有所下降。青田港全港旅客吞吐量为6.5万人，货物吞吐量为105.3万吨。

2、服务水平

“十一五”期间，我县交通运输业围绕建立社会主义市场经济体制，继续坚持放宽搞活，进一步开放和发展了运输生产力，运输市场空前活跃，使运输经济发生了深刻变化。随着金丽温高速公路的全线通车投入使用，部分国、省道干线公路的建设和改造完成和主要县乡干线公路的建成投入使用，以及开通了首列青田为始发站的始发列车，促使我县运输能力增长迅速。同时，随着交通基础建设的完善，运输水平的提高，运输质量明显提高。

2010年客运站平均日发班次856.5个（均为二级站），平均日旅客发送量5612人；全县客运线路91条，日发班次2094个，其中跨省线路6条，日发班次5个；跨市线路31条，日发班次106个；跨县线路13条，日发班次91个；县内线路41条，日发班次1892个。

3、运输装备

2010年底我县营运客车398辆，其中高级车辆37辆，安装GPS车辆86辆，安装行驶记录仪车辆250辆，分别占总车辆数的9.29%、21.6%和62.8%。营运载货汽车1641辆，其中牵引车38辆、厢式货车314 辆、专用汽车23辆，分别占总车辆数的2.3%、19.1%和1.4%；安装GPS车辆47辆, 比例仅为2.8%；行驶记录仪车辆47辆，比例仅为2.8%；危险货物运输车辆47辆，比例仅为2.9%。

（三）总体评价

“十一五”期间在省、市交通主管部门的正确领导和扶持下，在各有关部门和广大人民群众的大力支持下，经五年努力建设，我县目前的交通运输基本能满足社会的经济发展，基本形成了以金丽温高速公路、330国道为主体， 49省道六东线、57省道青岱线为干线公路，县乡公路相互连接的公路网络。我县公路运输在综合运输体系中的主导地位稳步提高；其次是运输水平、质量和服务上了档次。但由于交通基础设施投资大、建设周期长，我县公路、水运交通基础设施依然薄弱，随着我县旅游业、特色产业等的开发和发展，社会经济的不断的发展，对我县交通将提出更高的要求和标准，对于目前我县交通存在的主要问题有：

1、公路等级偏低

我县境内虽然已有高速公路1条、国道1条，省道2条，但国省道的公路等级相对较低，如330国道，我县境内长72.365公里，该路段全线设计速度为60km/h，路基宽度为12m，由于经济的高速发展，交通量迅速增加，超载、超限车辆的大幅度增长，虽然2005年12月金丽温高速公路丽青段开通后交通量有所分流，但该路段的交通量增幅还是很大，已不能达到要求的公路服务水平。

2、主要县乡公路数量不足

随着集镇建设拓展,人口数量集聚，原连接各乡镇的公路技术等级偏低、通达水平低、抵抗自然灾害能力弱,导致行车速度慢、安全性能不强、舒适性差,整体网络配套衔接不紧密,难以发挥更大的效益，路网结构有待进一步调整完善。

3、技术、资金缺乏

建设资金和自身发展能力不足是影响交通发展的重要因素之一。交通行业管理和队伍建设需要进一步深化改革和提高，随着体制改革的深入，加强培养队伍自身能力，提高队伍人员素质，以适应新形势新条件下的要求。

第二章  “十二五”公路水路交通运输发展的形势和需求

（一）“十二五”形势对交通运输发展的要求

“十二五”期间，我省处于工业化后期和基本小康向全面小康加速推进的过程中，交通运输发展面临加快转型升级、促进综合运输体系建设、加快发展现代物流、深入体制机制改革等形势，交通作为国民经济的基础性、先行性产业，必须立足超前于社会经济发展需要，优先、加快发展。

县委十二届十三次全体（扩大）会议指出，要着力加强中心镇、中心村培育,突出鹤城、温溪、船寮三个省级中心镇建设，深化扩权强镇改革，完善相关政策措施，切实加大建设投入，加速提升集聚功能。

同时县委、县政府针对地域发展空间小，腹地狭窄，沿江带状分布明显的地理环境特征提出 “组团发展、谋求城乡统筹新突破” 发展战略。一是由鹤城、温溪、山口组成的东部组团（即中心城市）。该组团是县域政治、经济、文化中心，重点是培育成为全县鞋革、机械电器、商贸和现代服务业的核心区域，进一步发挥中心城市极化作用。二是由船寮、高湖、东源三镇组合成的中部组团。该组团是县域中部重点发展区域，在结构上突出了一个中心、两个副中心的布局结构、三轴二心的绿地系统结构、集中与分散相结合、多选点的城镇布局结构、两纵四横的路网结构。形成与县域中心城市服务功能协调发展的格局，充分发挥区位优势和现有产业基础，加速区块经济升级。三是由海口、高市、祯埠三乡镇组合成的海口组团。该组团是青田县能源和旅游重要基地，重点是积极培育机械电器等产业，依托石门洞、外雄电站、五里亭电站，着力发展休闲旅游业，把该组团培育成为青田县特色鲜明的江滨旅游休闲镇。 四是以腊口为中心的西部组团。该组团是青田县西部发展新平台，腊口镇是青田县西部组团的中心镇，也是青田县的工业重镇。该镇坚持“工业强镇”的发展战略，推进了西部工业功能区建设，做好依托丽水、服务丽水、与丽水接轨工作，积极发展城郊型经济。

通过完善各中心镇的交通基础设施，加大组团内部与组团之间交通基础设施的建设，拉近各中心镇和组团之间的空间、时间距离，有利于中心镇、中心村及四大组团各自特点的结合，实现资源共享，促进城乡协调发展。

青田县境内旅游资源丰富，旅游业发展势头强劲，但是，目前青田存在着通往景点的公路等级低、景点之间缺乏便捷的公路连通网络等问题，因此，加大景点之间交通基础设施的建设对景区的创建工作和发展青田的旅游产业有着重要的意义。

（二）“十二五”交通发展需求分析预测

“十二五”期间，我县客运、货运需求将保持增长势头，随着金丽温高速公路、330国道、S221（原49省道六东线+57省道青岱线）、S324（原49省道六东线+湖边巨浦段）及主要县乡干线公路的建设，公路运输枢纽等交通基础建设的完善，旅游业的不断发展，客、货运输将保持高速增长。随着市场经济不断发展，竞争将更加激烈，客货用户将依照市场规律，以追求自身利益最大化为目的去选择不同运输方式及运输企业。铁路运输将对我县公路水路运输带来极大冲击，公路水路运输必须充分发挥覆盖面广，机动灵活、快捷直达的优势，才能在激烈的市场竞争中多占市场份额。为此，我县公路水路建设必须注意与其它运输方式的衔接，促进各种运输方式的协调发展，使我县交通运输进入舒适、安全、畅通、高效轨道。

我县“十二五”期间主要公路通道交通量预测详见表4。

青田县主要公路通道“十二五”期间交通量预测

表4

| 公路 | 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金丽温高速公路青田段 | 辆/d | 13074 | 19514 | 23889 | 30066 |
| 330国道青田段 | 辆/d | 9696 | 8855 | 9032 | 6519 |
| S221青田段 (原49省道+57省道) | 辆/d | 4400 | 6029 | 6962 | 7477 |
| S324青田段 (原49省道+湖边巨浦段) | 辆/d | 7018 | 9022 | 8932 | 7626 |

我县“十二五”期间全县公路、水路、客货运输量预测详见表5。

青田县主要通道“十二五”期间客货运输量预测

表5

| 项 目 | 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货运量 | 公路 | 万吨 | 265 | 315 | 321 | 360 |
|  | 水运 | 万吨 | 200 | 160 | 150 | 130 |
| 货运周转量 | 公路 | 万吨公里 | 38165 | 62602 | 63642 | 71000 |
|  | 水运 | 万吨公里 | 12000 | 9600 | 9000 | 8500 |
| 交通客运量 | 公路 | 万人 | 1541.9 | 1099 | 1116 | 1300 |
|  | 水运 | 万人 | 1.3 | 1.32 | 1.3 | 1.25 |
| 旅客周转量 | 公路 | 万人公里 | 74431 | 33620 | 34236 | 39800 |
|  | 水运 | 万人公里 | 2.6 | 2.64 | 2.6 | 2.55 |

（三）“十二五”港口吞吐量分析预测

“十二五”期间，青田内河港口吞吐量稳步增长，预测到2010年、2015年全港货物吞吐量将分别达到105.3万吨、130万吨。

青田内河港口旅客、货物吞吐量预测表

表6

| 青田港 | 旅客吞吐量（万人） |
| --- | --- |
|  | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6 |
|  | 货物吞吐量（万吨） |
|  | 140 | 85.6 | 105.3 | 130 |

第三章  编制“十二五”规划的指导思想、编制原则和总体目标

（一）指导思想

以党的十七大精神和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实“以人为本”的科学内涵，牢固树立和全面落实科学发展观，全面实施“创业富民、创新强省”总战略，紧紧围绕现代交通“三大建设”战略目标，依据县委县政府提出“组团发展 谋求城乡统筹新突破”的发展战略，着力加强中心镇、中心村培育,突出鹤城、温溪、船寮三个省级中心镇建设，深化扩权强镇改革，完善相关政策措施，切实加大建设投入，加速提升集聚功能；充分调动各方面积极性，依托大项目，实施大投入，大力推进交通基础设施建设，全面提高公路、航道、港站枢纽等级，为我县经济社会快速、全面、和谐发展作出积极贡献。

（二）编制依据

⑴《浙江省公路水路交通运输“十二五”发展规划》编制提纲

⑵《丽水市“十二五”综合交通发展规划》

⑶《青田县经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

⑷《浙江省内河航运发展规划》

⑸《瓯江中上游航运规划》

⑹《青田县中心城区公共交通专项规划（2012-2020）》

⑺《2010年丽水统计年鉴》

（三）编制原则

⑴以实现“以人为本”的科学内涵，真正体现省委、省政府提出的“干在实处，走在前列”的发展要求，本着经济和社会效益相结合的实际，合理规划，抓住当前交通建设的大好时机，进一步加快我县交通基础设施建设。

⑵坚持“统筹规划、条块结合、分层负责、联合建设”的原则，推进交通基础设施建设投资体制的改革，调动各方面的积极性，充分利用社会的力量，加快交通建设。

⑶坚持市场经济的调控作用，切实强化各种运输方式之间统筹规划，协调发展，合理布局，提高交通运输总体效率和效益，体现各种运输方式的“协作、协调、协同”。

⑷坚持与经济社会协调发展，要与其他相关规划衔接，公路建设和管理养护并举的原则，正确处理好建、管、养的关系，实现区域交通一体化、城乡交通一体化、各种运输方式发展一体化

⑸注重环境保护和水土保持，建设资源节约、环境友好、生态和谐的交通运输行业，坚持可持续发展的战略方针政策。

（三）总体目标

党的十七大报告提出要确保到2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标。根据我省公路水路交通“十二五”发展的总体目标“1331”（即围绕“交通转型升级”这一条主线，推进大港口、大路网、大物流三大建设，构建区域交通、城乡交通、各种运输方式三个一体化，实现公路水路交通全面适应小康社会发展这一总体目标）和我县国民经济和社会发展规划，紧紧围绕县委县政府提出的 “组团发展 谋求城乡统筹新突破”的战略要求，“十二五”规划期间，我县要加速完善组团滨江城市路网，形成区域性快速通道；建立完善干线公路网、提高国省道干线公路等级，建立公路主枢纽、提高班车通达率，提高加快航道、港口建设，提升港口综合服务能力，形成一个与国民经济和社会发展基本相适应，与其它运输方式相协调的运输网络体系。

“十二五”期末（2015年底），规划我县公路总里程达695.33km，其中高速公路里程为67.301km，一级公路里程为7.08km，公路网密度达27.89公里/百平方公里。“十二五”期间，规划新建或续建8个客运站，一座物流中心，公路站场设施建设计划投资10934万元。

“十二五”期末，我县公路交通发展规划主要项目指标计划值详见表7。

青田县“十二五”期末公路水路交通运输发展规划主要项目指标计划值

表7

| 序 号 | 项目名称 | 十一五期 完成值 | 十一五末 完成值 | 十二五期 计划值 | 十二五末 计划值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路里程（km） | — | 67.301 | — | 67.301 |
| 2 | 一级公路里程（km） | — | — | 7.08 | 7.08 |
| 3 | 二级公路里程（km） | 91.0 | 137.80 | 45.59 | 183.39 |
| 4 | 三四级公路里程（km） | 121.06 | 403.16 | 34.40 | 437.56 |
| 5 | 公路总里程（km） | 212.06 | 608.26 | 87.07 | 695.33 |
| 6 | 干线公路投资额（万元） | 107188 | — | 357984 | — |
| 7 | 康庄（联网）公路投资额（万元） | 67035 | — | 73935 | — |
| 8 | 大中修、安保及地质灾害预防工程投资额（万元） | — | — | 45600 | — |
| 9 | 公路交通投资额（万元） | 182291 | — | 477519 | — |
| 10 | 公路网密度（公里/百平方公里） | — | 24.40 | — | 27.89 |
| 11 | 枢纽站场建设（个） | 2 | 4 | 8 | 11 |
| 12 | 枢纽站场建设投资额（万元） | 555 | — | 10934 | — |
| 13 | 标准码头 | — | 4 | 6 | 10 |
| 14 | 水运工程建设投资额（万元） | 8400 | — | 124191 | — |

第四章  “十二五”公路水路交通运输发展重点

（一）公路建设

1、概述

公路交通在“十二五”期间仍是我县的主要对外交通方式，公路运输仍将承担我县客、货运输的主要任务，目前我县以金丽温高速公路和330国道组成交通主动脉，S221（原49省道六东线+57省道青岱线）、S324（原49省道六东线+湖边巨浦段）及县乡公路构筑成我县陆上基本交通运输网络。虽然经过“十一五”时期公路的建设和完善，我县公路等级、路面状况得到了一定程度上的提高与改善，但干线公路等级低、里程较长，县乡公路路况较差，农村简易公路通行能力差等问题，亟待“十二五”规划期间进一步完善解决，以满足我县“十二五”社会经济快速发展的需要。

2、规划目标

以金丽温高速公路、330国道、S221(原49省道六东线+57省道青岱线)、S324(原49省道六东线+湖边巨浦段)为连接三区的主骨架，加快东部组团、中部组团、海口组团和西部组团四大组团的区域性快速通道建设，扩大城区面积，把城市做大，尽快适应国民经济和社会的快速发展。重点建设干线公路的基础上，加强县乡村公路的改造力度，进一步改善路面状况，扶持民间交通建设，构建“一纵三横七连”公路交通运输网络。

一纵：S221(原49省道+57省道)；

三横：1.金丽温高速公路、  2.G330

3.S324(原49省道+湖边巨浦段)

七连：由对外连接主要县乡的县道组成。

1连：路线连接红光、东源、周庄、底项、黄垟、下垟、吴坑至永嘉交界；

2连：路线连接秋炉、高岗、山口、 方山、奇云山至瑞安交界；

3连：路线连接泥湾、章旦、李山、阜山、双垟、岭峰、外垟；

4连：路线连接石盖、高市、东源口、东源头、巨浦与S324相接；

5连：路线连接南岸、祯埠、岭下、王村、祯旺、龙须坑、北山与S324相接；

6连：路线连接丽水市水阁至腊口；

7连：路线连接高湖、季宅、三房、引坑、潘山至缙云交界。

3、重点项目规划

——高速公路建设

⑴高速公路县城出口工程：2011年开工建设，共计划投资0.65亿元。项目的建成将大大改善县城车辆上下高速时的行车服务水平。

——国省道及区域干线公路建设

⑴S324(49省道)青田县鹤城过境段改建工程：起点位于拓宽改建的49省道青田鹤城至温溪段桩号K35+894.929处，路线自起点向西北前进，基本上与金丽温高速公路平行布线，设戈岙隧道至戈岙湾青田污水处理厂北边，设风门亭隧道至景山小区北边丹山门外，设新建岭隧道跨水碓坑、设锦屏山隧道穿锦屏山、青田变电所至终点青田县樟树湾接原49省道K40+888，路线全长约5公里，为二级公路，2010年开工建设，2012年建成投入使用，计划投资2.47亿元。

⑵高速青田互通至县城公路改建工程：起点位于在青田县县城城头原49省道处，途经樟树湾加油站，终至青田县北岸村与金丽温高速公路青田互通出口相接，二级公路，路线全长1.3公里，2011年开工建设，2013年建成投入使用，计划投资0.44亿元。项目的建成，将为青田县经济发展，改革开放及发展外向型经济和区域经济创造条件，以进一进促进区域经济发展，为加速实现小康社会、现代化建设的进程起重要作用。

⑶永嘉至庆元公路青田湖边至巨浦段改建工程：起点位于瓯北线与330国道平交口处，与现有330国道平交，起点桩号K0+000，路线沿老路布设，于K6+400处设仁宫1号大桥跨越小溪，至小溪北岸后路线沿溪布设，途经下岸、仁宫乡、下厂、寺岙，之后设置寺岙隧道至瓦窑头，然后经朱山埠设置湖云湾隧道至钓滩下，经柿树湾、石寨、城门，于K17+910处利用隧道穿越隔岸山，紧接出洞口处设置湖云大桥与青景庆老路相接，路线延伸到达项目终点，终点与巨浦连接线相接，终点桩号K18+952，路线全长18.952km。另为改善孙前村村民出行条件，位于路线K4+480处设置一座4×30m预应力混凝土T梁横跨小溪，桥梁全长130m。2013年开工建设，2015年建成投入使用，二级公路,路基宽度建议采用12.0m，计划投资6.36亿元。项目建成后将有利于完善省道干线公路网布局，完善区域公路网和区域经济发展，同时又是旅游事业发展和开发的需要，具有提升其他各项重大运输任务和交通国防战备功能。

⑷330国道腊口至塔下段改建工程：路线起点位于腊口镇，终点位于莲都与青田的交界塔下，一级公路3.5公里，路基宽度建议采用24.5m，2012年开始进行前期工作，2013年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资3.85亿元。

⑸S221水东至船寮段改建工程：路线主要途经船寮镇，高湖镇、梧桐坑、海溪、底坳头至丽水岙泉，二级公路约45公里，设计时速60km/h,路基宽度为12.0m，2012年进行前期工作，2015年开工建设，2020年建成投入使用，计划投资17.0亿元。

⑹S221(57省道)仁庄段过境公路：二级公路4.5公里，路基宽度建议采用12.0m，2012年进行前期工作，2014年开工建设，2016年建成投入使用，计划投资1.6亿元。

⑺330国道莲都至青田段改建工程：路线主要途径温溪、鹤城、石溪、船寮、海口、祯埠、腊口，一级公路63.5公里，设计时速80km/h,路基宽度建议采用24.5m，2012年进行前期工作，2015年开工建设，2020年建成投入使用，计划投资76.0亿元。

——其他区域干线公路建设

⑴青田秋炉至高岗段公路改建工程：位于青田县城油竹新区，是连接山口、温溪等乡镇的主要交通要道。本项目起点位于秋炉村秋炉大桥桥头处，与57省道相接，终点位于高岗村与330国道连接，二级公路，路基宽度为12.0m，路线全长6.25Km。2010年开工建设，2012年建成投入使用，计划投资1.18亿元。项目的建成，能促进该区域的经济、文化发展，完善该区域的道路网络，加快青田县现代化建设起重要作用。

⑵青田章旦至泥湾公路工程：起点为青田县章旦乡章旦村章旦至阜山公路（章旦支线）处，终点与泥湾村泥湾至石郭公路（泥湾桥桥头）相接，路线主要经过章旦乡外垟村、鹤城镇龙须岩村等村庄。四级公路路线全长约7公里，路基宽度建议采用6.5m，2010年开工建设，2012年建成投入使用，计划投资0.38亿元。项目的建成将为我县的经济发展，改革开放及发展外向型经济和区域经济创造条件，以进一进促进区域经济发展，为加速实现小康社会、现代化建设的进程起重要作用。

⑶县道黄黄线红光至黄垟段公路：路线起点位于船寮至高湖公路与原红光大桥交叉口，与现有船寮至高湖公路平交， 起点桩号为K0+000路线过红光大桥沿老公路布设至双科阀门有限公司经上项大桥跨船寮港至东南岸，转东北方向紧靠项山宫工业园区外侧，经上叶村村口后过上叶村南端沿山脚穿过上叶村东北角，上叶大桥跨十一都源至黄黄公路东石段相交，沿老路布线，绕过周庄村，沿平桥溪北岸过平桥村口继续沿老路布线，至万路村至平桥溪南岸布线至金龙村村口，穿越金龙隧道后跨越金龙1号桥、金龙2号桥穿过金龙村后与老路相接，经底项村前跨底项1号桥、底项隧道、底项2号桥后继续沿老路布线，终点在黄垟乡三叉路口，终点桩号位K17+500。本项目其中二级公路5.5公里，路基宽度建议采用10.0m，三级公路12.0公里，路基宽度建议采用8.5m，2013年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资3.8亿元。本项目的建设既是完善区域公路网和区域经济发展的需要，又是加快对外开放步伐，改善投资环境的需要，开发的需要，并具有极其重要的战备意义。

⑷丽水市水阁至腊口段公路改建工程青田段：丽水市水阁至腊口段公路路线起点位于岑山，接遂松路，路线沿规划的南七路自西向东布线，途经景宁民族工业园区，与规划东七路、东九路以及东十一路平交，过胡村水库北侧，在前垟村南侧设分离式立交上跨丽龙高速，继而从上徐村南侧绕过，路线继续沿规划线向东布线，于下双坑设互通与南四路连接，路线折向南设隧道穿越大梁山，于武垟村西侧出洞，在武垟村北侧垭口拉沟，之后跨金温铁路，从规划的腊口污水处理厂北侧穿过，以车头村穿村的村道北侧房屋不拆迁，并保证污水处理厂规划用地面积不变控制路线线位。路线设大桥跨大溪后在石浦村北侧设平面交叉与规划330国道连接。起点至下双坑路段（K0+000～K6+440）路基宽度29.5m，其余路段路基宽度（K6+556～K11+909）24.5m，分离式路基宽度12.25m，路线全长12.070km。青田境内路线全长3.58公里，投资约4.7亿元；项目为一级公路双向四车道，计划2014年1月开工建设，争取2016年12月底建成通车，青田段造价约4.7亿元。本项目的建设能够有效加强腊口区块与丽水市中心城区的联系，促进腊口区块快速、可持续发展。从而带动青田西北片区的经济发展。同时本项目作为丽水中心城市东大门以及连接青田县和丽水市区的重要节点，项目的建设是腊口镇推进“郊区城市化”的重大机遇，对主动融入丽水中心城市，实现“山区经济”向“郊区经济”转变需要推进基础设施建设具有积极作用，因此本项目的建设是十分必要的。

⑸青田祯埠岭下至海口南岸公路工程：本项目起点位于岭下，途经祯埠，终点位于南岸，三级公路8.6公里，路基宽度建议采用8.5m，2013年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资1.6亿元。

⑹石帆外洋至腊口浮弋口公路：三级公路6.8公里，路基宽度建议采用8.5m，2013年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资1.4亿元。

⑺青田石浦大桥：二级全线约0.45公里，路基宽度建议采用12.0m，2012年开工建设，2013年建成投入使用，计划投资0.41亿元。

⑻青田县湖边瓯江大桥：二级全线约1.14公里，路基宽度建议采用12.0m，2013年开工建设，2014年建成投入使用，计划投资0.48亿元。

⑼海口至海溪公路改建工程:路线起点为海口镇，接330国道，途径下庄、东江至海溪，路线终点与S221水东至船寮段公路相接。三级公路11公里，路基宽度建议采用8.5m，2013年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资2.2亿元。

⑽方山至奇云山公路：路线起点为方山乡马车坑，沿山坡向上经乌山寨、后金、阮大袄，在外香设回头弯，过青云山电站，在牛短头设回头弯，过奇云水库至奇云山景区，四级公路全线约20公里，路基宽度建议采用6.5m，2014年开工建设，2016年建成投入使用，计划投资1.6亿元。项目建成后将是通往奇云山景区的主要通景公路。

⑾高湖至缙云石笕：路线起点位于高湖镇良川村良川大桥处，即良川至黄放口公路起点，与现有良川大桥平交，起点桩号K0+000，途经季宅、三房、引坑、潘山、终点位于缙云交界，青田境内约22公里，其中二级公路7公里，路基宽度建议采用12.0m，三级公路约15公里，路基宽度建议采用8.5m，2013年开工建设，2016年建成投入使用，计划投资3.4亿元。

⑿北山仁村至阜山周西坑公路：路线起点位于北山仁村，途经外垟、岭峰、至双垟接阜山周西坑公路，四级公路全长约12公里，路基宽度建议采用6.5m，2014年开工建设，2016年建成投入使用，计划投资0.72亿元。

⒀青田祯旺至北山：四级公路25公里，路基宽度建议采用6.5m，2015年开工建设，2017年建成投入使用，计划投资1.5亿元。

⒁青田高市至巨浦公路：路线起点位于高市，途经东源口、东源头、湖大至巨浦接庆景青公路，二级公路全长约19.5公里，路基宽度建议采用12.0m，2015年开工建设，2018年建成投入使用，计划投资6.3亿元。

⒂石盖至高市公路：四级公路全长约10公里，路基宽度建议采用6.5m，2015年开工建设，2017年建成投入使用，计划投资0.6亿元。

⒃青田县鹤城泥湾大桥工程：位于青田县中心城区鹤城镇，为连接鹤城镇江北老城区和水南新区的交通通道，跨江主线桥北侧上跨S324(原49省道)后接鹤城江北老城区，南侧上跨330国道后接水南新区，南北侧分别通过设置沿江接线桥的方式落地。主桥桥长约482.2m, 2座沿江接线桥总长428.96m。项目按城市主干路Ⅲ级，设计时速40km/h设计，2014年开工建设，2016年建成投入使用，计划投资1.4亿元。

——公路设施安保工程

⑴县乡及农村公路设施安保工程：安保工程包括标志牌和护栏等的维护和新增，2011年至2015年间实施，计划投资1.0亿元。

——国省道等干线公路大中修工程

青田境内国省道路面及安保整治工程：2011年至2015年间实施，计划投资2.56亿元。

——地质灾害预防及边坡防护工程

青田境内目前有多处地质灾害点，地质灾害存在不确定性，根据初步排查资料，2011年至2015年间需要进行地质灾害预防及边坡防护工程的投资约1.0亿元。

——通村联网公路建设

通村联网公路建设：准四级公路769公里，“十二五”期间共计划投资7.39亿元。

详见青田县公路“十二五”规划建设项目表8-1～10。

随着社会生产发展，环保问题逐步引起全社会重视，因此“十二五”期间，在公路建设项目规划和实施推进过程中，环保问题是不可忽视的其中一项，应结合各个项目实际情况有意识地保护自然资源并使其得到合理的利用，防止自然环境受到污染和破坏；对受到污染和破坏的环境必须做好综合治理，以创造出适合于人类生活、工作的环境。

下阶段对国有土地的征用、环保、水保及水土保持等问题进行深入研究，在工程实施的具体阶段，采用有效合理的措施完成公路建设，具体如下：

①公路选线过程中全面调查沿线土地利用情况，对路线方案进行深入了解、细致研究，结合用地情况和占用耕地情况进行多方案论证比选确定合理的路线方案，尽量避让基本农田；在工程量增加不大的前提下，应选择能最大限度节约土地、保护耕地的方案。路线布设应当尽可能的争取通畅、短捷，缩短建设里程，节约土地资源，提高社会效益和经济效益。公路用地尽量少占耕地、果园，多利用老路、荒坡、荒地、滩涂等土地。

②我县境内瓯江航道长，千峡湖库区面积大，多条公路规划傍山沿江而建，因此，在项目实施阶段，应重点考虑对库区水源的保护，合理布线，为防止挖方边坡落石对库区的影响应制定有效措施，最大程度的减少对开挖边坡后的原始植被的破坏，并通过后期的绿化措施使边坡开挖对环境的影响减至最小。

青田县公路“十二五”规划建设项目表

表8-1

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模(公里） | 开工年 | 完工年 | 投资 (万元） | 至2010年 底完成投资 (万元） | “十二五”期投资 (万元） | 前期工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 准四级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 70.58 | 116.34 | 115.31 | 74 | 769 |  |  | 1627517 | 18200 | 499519 |  |
| 一 | 高速公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 | 2000 | 4500 |  |
|  | 高速公路县城出口工程 | 续建 |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 6500 | 2000 | 4500 |  |
| 二 | 国省道公路及区域干线公路 |  |  | 67.0 | 76.45 |  |  |  |  |  | 1092184 | 11000 | 168184 |  |
| （一） | 国省道及区域干线公路重点项目 |  |  | 3.5 | 25.25 |  |  |  |  |  | 131184 | 11000 | 120184 |  |
| 1 | S324(49省道)青田县鹤城过境段改建工程 | 续建 |  |  | 5.0 |  |  |  | 2010 | 2012 | 24700 | 11000 | 13700 |  |
| 2 | 高速青田互通至县城公路改建工程 | 新建 |  |  | 1.3 |  |  |  | 2011 | 2013 | 4400 |  | 4400 |  |
| 3 | 永嘉至庆元公路青田县湖边至巨浦段改建工程 | 新建 |  |  | 18.95 |  |  |  | 2013 | 2015 | 63584 |  | 63584 | 初步设计 |
| 4 | 330国道腊口至塔下段改建工程 | 改建 |  | 3.5 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 38500 |  | 38500 | 2012做前期 |
| （二） | 国省道及区域干线公路预备项目 |  |  | 63.5 | 49.5 |  |  |  |  |  | 946000 |  | 48000 |  |
| 1 | S221水东至船寮段公路工程 | 新建 |  |  | 45 |  |  |  | 2015 | 2020 | 170000 |  | 10000 | 2013做前期 |
| 2 | S221(57省道)仁庄段过境公路 | 新建 |  |  | 4.5 |  |  |  | 2014 | 2016 | 16000 |  | 8000 | 2012做前期 |
| 3 | 330国道莲都至青田改建工程 | 新建 |  | 63.5 |  |  |  |  | 2014 | 2020 | 760000 |  | 30000 | 2012做前期 |
| （三） | 国省道及区域干线公路远期规划项目 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |
| 1 | 青田樟树湾瓯江大桥(49与330连接) | 新建 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |
| 2 | 青田温溪花岩头瓯江大桥(49与330连接) | 新建 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 8500 |  |  |  |
| 三 | 其他区域干线公路项目 |  |  | 3.58 | 39.84 | 115.31 | 74 |  |  |  | 454898 | 5200 | 252900 |  |
| （一） | 重要县道公路重点项目 |  |  | 3.58 | 13.34 | 38.4 | 7 |  |  |  | 161500 | 5200 | 156300 |  |
| 1 | 青田秋炉至高岗段公路改建工程 | 续建 |  |  | 6.25 |  |  |  | 2010 | 2012 | 11800 | 4000 | 7800 | 施工图设计 |
| 2 | 青田章旦至泥湾公路工程 | 续建 |  |  |  |  | 7 |  | 2010 | 2012 | 3800 | 1200 | 2600 | 施工图设计 |
| 3 | 县道黄黄线红光至黄垟段公路 | 新建 |  |  | 5.5 | 12.0 |  |  | 2013 | 2015 | 38000 |  | 38000 | 工可阶段 |
| 4 | 丽水市水阁至腊口公路工程青田段 | 新建 |  | 3.58 |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 47000 |  | 47000 | 工可编制 |

青田县公路“十二五”规划建设项目表

表8-2

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模(公里） | 开工年 | 完工年 | 投资 (万元） | 至2010年底完成投资 (万元） | “十二五”期投资 (万元） | 前期工作 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 准四级 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 青田祯埠岭下至海口南岸公路工程 | 新建 |  |  |  | 8.6 |  |  | 2013 | 2015 | 16000 |  | 16000 | 建设方案 |
| 6 | 石帆外洋至腊口浮弋口公路 | 新建 |  |  |  | 6.8 |  |  | 2013 | 2015 | 14000 |  | 14000 | 建设方案 |
| 7 | 青田石浦大桥 | 新建 |  |  | 0.45 |  |  |  | 2012 | 2013 | 4100 |  | 4100 | 施工图设计 |
| 8 | 青田县湖边瓯江大桥 | 新建 |  |  | 1.14 |  |  |  | 2013 | 2014 | 4800 |  | 4800 | 施工图设计 |
| 9 | 海口至海溪公路改建工程 |  |  |  |  | 11 |  |  | 2013 | 2015 | 22000 |  | 22000 |  |
| （二） | 重要县道公路预备项目 |  |  |  | 26.5 | 15.91 | 67 |  |  |  | 155298 |  | 51000 |  |
| 1 | 方山至奇云山公路 | 新建 |  |  |  |  | 20 |  | 2014 | 2016 | 16000 |  | 5000 | 2012做前期 |
| 2 | 高湖至缙云石笕 | 新建 |  |  | 7 | 15 |  |  | 2013 | 2016 | 34000 |  | 20000 | 2012做前期 |
| 3 | 北山仁村至阜山周西坑公路 | 新建 |  |  |  |  | 12 |  | 2014 | 2016 | 7200 |  | 4500 | 2012做前期 |
| 4 | 青田祯旺至北山 | 新建 |  |  |  |  | 25 |  | 2015 | 2017 | 15000 |  | 8000 | 2012做前期 |
| 5 | 青田高市至巨浦公路 | 新建 |  |  | 19.5 |  |  |  | 2015 | 2018 | 63000 |  | 5500 | 2012做前期 |
| 6 | 青田石盖至高市公路 | 新建 |  |  |  |  | 10 |  | 2015 | 2017 | 6000 |  | 3000 | 2012做前期 |
| 7 | 青田县鹤城泥湾大桥工程 | 新建 |  |  |  | 0.91 |  |  | 2014 | 2016 | 14098 |  | 5000 | 2012做前期 |
| （三） | 重要县道公路远期规划项目 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 92500 |  |  |  |
| 1 | 黄垟至吴坑改建工程 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |
| 2 | 腊口陈山埠至舒桥王岙公路改建工程 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |
| （四） | 公路设施安保工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  |
| 1 | 县乡及农村公路设施安保工程 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 10000 |  | 10000 |  |
| （五） | 国省道等干线公路大中修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25600 |  | 25600 |  |
| 1 | 青田境内国省道路面及安保整治工程 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 25600 |  | 25600 |  |
| （六） | 地质灾害预防及边坡防护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  |
| 1 | 地质灾害预防及边坡防护工程 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 10000 |  | 10000 |  |
| 四 | 农村公路 |  |  |  |  |  |  | 769 |  |  | 73935 |  | 73935 |  |
| 1 | 农村联网公路建设（见下表6-1） | 新建 |  |  |  |  |  | 769 | 2011 | 2015 | 73935 |  | 73935 |  |

青田县“十二五”期农村联网公路建设规划明细表

表8-3

| 序 号 | 乡(镇) 名 | 涉及行政村 明细 | 涉及行 政村数 （个） | 项目名称 | 建设 性质 | 路线起点 | 路线终点 | 技术 等级 | 建设 里程 (公里) | 路面类型 | 桥梁 | 隧道 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设 年限 | 联网 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 米 | 座 | 米 |  |  |  |  |
| 1 | 东源镇 | 平溪、莲树坑 | 2 | 平溪-莲树坑 | 新建 | 平孙线-平溪 | 平孙线-莲树坑 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 | 2011 -2015 | ② |
| 2 | 鹤城镇 | 湖口、金岙 | 2 | 湖口-金岙 | 新建 | 330国道-湖口 | 水双线-金岙 | 四级 | 4 | 水泥 |  |  |  |  | 320 | 省补、自筹 |  | ② |
| 3 | 贵岙乡 | 下贵、荷龙 | 2 | 下贵-荷龙 | 新建 | 占岙-下贵 | 平峰降-荷龙 | 四级 | 3.7 | 水泥 |  |  |  |  | 296 | 省补、自筹 |  | ② |
| 4 | 石溪乡 | 崔山、黄降 | 2 | 崔山-黄降 | 新建 | 国洋-崔山 | 湖口头-黄降 | 四级 | 3.5 | 水泥 |  |  |  |  | 280 | 省补、自筹 |  | ② |
| 5 | 阜山乡 | 前王、王费潭 | 2 | 前王-王费潭 | 新建 | 朱庵-前王 | 瓯双线-王费潭 | 四级 | 2 | 水泥 |  |  |  |  | 160 | 省补、自筹 |  | ② |
| 6 | 方山乡 | 裘山、周岙 | 2 | 裘山-周岙 | 新建 | 石前-裘山 | 石前-周岙 | 四级 | 2.2 | 水泥 |  |  |  |  | 176 | 省补、自筹 |  | ② |
| 7 | 方山乡 | 裘山、洋塘 | 2 | 裘山-洋塘 | 新建 | 石前-裘山 | 石前-洋塘 | 四级 | 1.2 | 水泥 |  |  |  |  | 96 | 省补、自筹 |  | ② |
| 8 | 东源镇 | 油山、西山 | 2 | 油山-西山 | 新建 | 武池-油山 | 高湖-西山 | 四级 | 2 | 水泥 |  |  |  |  | 160 | 省补、自筹 |  | ② |
| 9 | 船寮镇 | 洪庵、王巷 | 2 | 洪庵-王巷 | 新建 | 大大线-王巷 | 大路-洪庵 | 四级 | 0.5 | 水泥 |  |  |  |  | 40 | 省补、自筹 |  | ② |
| 10 | 仁庄镇 | 松坑、夏山、坳头 | 3 | 松坑-夏山-坳头 | 新建 | 青岱线-松坑 | 洋心-坳头 | 四级 | 10 | 水泥 |  |  |  |  | 800 | 省补、自筹 |  | ② |
| 11 | 吴坑乡 | 平岩 | 1 | 平岩-永嘉县懂岙村 | 新建 | 黄黄线-平岩 | 桥头-懂岙 | 四级 | 4 | 水泥 | 1 | 10 |  |  | 333 | 省补、自筹 |  | ① |
| 12 | 仁庄镇 | 林山、歇马降 | 2 | 林山-歇马降 | 新建 | 雅陈-林山 | 水双线-歇马降 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 13 | 船寮镇 | 业川、圩头 | 2 | 业川-圩头 | 新建 | 小金-圩头 | 箬鸟-业川 | 四级 | 2 | 水泥 |  |  |  |  | 160 | 省补、自筹 |  | ② |
| 14 | 海溪乡 | 石祥巷、乌楼 | 2 | 石祥巷-乌楼 | 新建 | 海溪-石祥巷 | 岙海线 | 四级 | 0.5 | 水泥 |  |  |  |  | 40 | 省补、自筹 |  | ② |
| 15 | 海溪乡 | 黄畈、石祥巷 | 2 | 黄畈-石祥巷 | 新建 | 海溪-黄畈 | 海溪-石祥巷 | 四级 | 0.5 | 水泥 |  |  |  |  | 40 | 省补、自筹 |  | ② |
| 16 | 海溪乡 | 乌楼、马岙 | 2 | 乌楼-马岙 | 新建 | 岙海线-乌楼 | 岙海线 | 四级 | 1 | 水泥 |  |  |  |  | 80 | 省补、自筹 |  | ② |
| 17 | 鹤城镇 | 鹤东、坦下 | 2 | 鹤东-坦下 | 新建 | 季庄-鲍坦 | 泉浦-坦下 | 四级 | 1.5 | 水泥 |  |  |  |  | 120 | 省补、自筹 |  | ② |
| 18 | 石溪乡 | 张山、考坑 | 2 | 张山-考坑 | 新建 | 北岸-张山 | 石溪-考坑 | 四级 | 4.8 | 水泥 |  |  |  |  | 384 | 省补、自筹 |  | ② |

续表8-4

| 序 号 | 乡(镇) 名 | 涉及行政村 明细 | 涉及行 政村数 （个） | 项目名称 | 建设 性质 | 路线起点 | 路线终点 | 技术 等级 | 建设 里程 (公里) | 路面类型 | 桥梁 | 隧道 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设 年限 | 联网 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 米 | 座 | 米 |  |  |  |  |
| 19 | 腊口镇 | 腊黄线、大坑 | 2 | 腊黄线-大坑 | 新建 | 腊黄线 | 浮弋-大坑 | 四级 | 2.5 | 水泥 |  |  |  |  | 200 | 省补、自筹 | 2011 -2015 | ② |
| 20 | 仁庄镇 | 八源、横陪 | 2 | 八源-横陪 | 新建 | 吴岸-八源 | 水双公路-横陪 | 四级 | 12 | 水泥 |  |  |  |  | 960 | 省补、自筹 |  | ② |
| 21 | 仁庄镇 | 东坪、洋坑 | 2 | 东坪-洋坑 | 新建 | 洋心-东坪 | 莲头-洋坑 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 22 | 仁庄镇 | 双岭、瑞安 | 2 | 双岭-瑞安 | 新建 | 洋心-双岭 | 瑞安县 | 四级 | 15 | 水泥 |  |  |  |  | 1200 | 省补、自筹 |  | ① |
| 23 | 仁庄镇 | 坳头 | 1 | 坳头-金鸡山 | 新建 | 洋心-坳头 | 洋寮-金鸡山 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 24 | 仁庄镇 | 双岭 | 1 | 双岭-金鸡山 | 新建 | 洋心-双岭 | 洋寮-金鸡山 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ① |
| 25 | 仁庄镇 | 南木宕 | 1 | 青岱线-南木宕 | 新建 | 青岱线 | 石砻-南木宕 | 四级 | 4 | 水泥 | 1 | 100 |  |  | 450 | 省补、自筹 |  | ③ |
| 26 | 仁庄镇 | 金洋 | 1 | 青岱线-金洋 | 新建 | 青岱线 | 仁庄-金洋 | 四级 | 3 | 水泥 | 1 | 150 |  |  | 435 | 省补、自筹 |  | ② |
| 27 | 仁庄镇 | 石砻、陈宅 | 2 | 石砻-陈宅 | 新建 | 仁小线-石砻 | 水双线-陈宅 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ② |
| 28 | 仁庄镇 | 罗溪、林山 | 2 | 罗溪-林山 | 新建 | 青岱线-罗溪 | 雅陈-林山 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 29 | 仁庄镇 | 冯洋、金洋 | 2 | 冯洋-金洋 | 新建 | 青岱线-冯洋 | 仁庄-金洋 | 四级 | 2.5 | 水泥 | 1 | 100 | 1 | 500 | 1080 | 省补、自筹 |  | ② |
| 30 | 仁庄镇 | 松坑、严寮 | 2 | 松坑-严寮 | 新建 | 青岱线-松坑 | 洋心-严寮 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 31 | 山口镇 | 小平坑、麻宅 | 2 | 小平坑-麻宅 | 新建 | 山口-小平坑 | 小口麻宅 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ② |
| 32 | 山口镇 | 驮寮背、后山岩 | 2 | 驮寮背-后山岩 | 新建 | 大安-驮寮背 | 下段坑-平风寨 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 33 | 山口镇 | 陈半山、双洋 | 2 | 陈半山-双洋 | 新建 | 朱坑-陈半山 | 石郭-双洋 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 34 | 方山乡 | 龙现 | 2 | 龙现-瓯海和尚岭 | 新建 | 石前-龙现 | 瓯海和尚岭 | 四级 | 12 | 水泥 |  |  |  |  | 960 | 省补、自筹 |  | ① |
| 35 | 方山乡 | 龙现、东坪 | 2 | 龙现-东坪 | 新建 | 石前-龙现 | 洋心-东坪 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ② |
| 36 | 汤洋乡 | 洋寮 | 1 | 洋寮-瑞安河上洋 | 新建 | 青岱线-洋寮 | 瑞安河上洋 | 四级 | 10 | 水泥 |  |  |  |  | 800 | 省补、自筹 |  | ② |
| 37 | 汤洋乡 | 山炮 | 1 | 山炮-文成汤洋村 | 新建 | 新青岱线-山炮 | 文成汤洋村 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |

表8-5

| 序 号 | 乡(镇) 名 | 涉及行政村 明细 | 涉及行 政村数 （个） | 项目名称 | 建设 性质 | 路线起点 | 路线终点 | 技术 等级 | 建设 里程 (公里) | 路面类型 | 桥梁 | 隧道 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设 年限 | 联网 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 米 | 座 | 米 |  |  |  |  |
| 38 | 温溪镇 | 龙叶、坭山 | 2 | 龙叶-坭山 | 新建 | 寺下-龙叶 | 瓯海五凤洋-坭山 | 四级 | 7 | 水泥 |  |  |  |  | 560 | 省补、自筹 | 2011 -2015 | ② |
| 39 | 吴坑乡 | 东溪 | 1 | 黄黄线-东溪 | 新建 | 黄黄线 | 黄黄线-东溪 | 四级 | 2 | 水泥 |  |  |  |  | 160 | 省补、自筹 |  | ③ |
| 40 | 吴坑乡 | 泉城、平岩 | 2 | 泉城-平岩 | 新建 | 黄黄线-泉城 | 石洞-平岩 | 四级 | 2 | 水泥 |  |  |  |  | 160 | 省补、自筹 |  | ② |
| 41 | 小舟山 | 上山炉、西平 | 2 | 上山炉-西平 | 新建 | 塘坑 -上山炉 | 白岩头-西平 | 四级 | 4.2 | 水泥 |  |  |  |  | 336 | 省补、自筹 |  | ② |
| 42 | 贵岙乡 | 叶坑、后山 | 2 | 叶坑-后山 | 新建 | 孙坑-叶坑 | 下贵-后山 | 四级 | 4.2 | 水泥 |  |  |  |  | 336 | 省补、自筹 |  | ② |
| 43 | 贵岙乡 | 下坑、小双坑 | 2 | 下坑-小双坑 | 新建 | 下铅线-下坑 | 贵岙-小双坑 | 四级 | 3.8 | 水泥 |  |  |  |  | 304 | 省补、自筹 |  | ② |
| 44 | 贵岙乡 | 黄山、西平 | 2 | 黄山-西平 | 新建 | 占呈公路-黄山 | 白岩头-西平 | 四级 | 4 | 水泥 |  |  |  |  | 320 | 省补、自筹 |  | ② |
| 45 | 贵岙乡 | 卓山 | 1 | 卓山-乌木鸟 | 新建 | 占岙-卓山 | 占呈线 | 四级 | 2.7 | 水泥 |  |  |  |  | 216 | 省补、自筹 |  | ② |
| 46 | 贵岙乡 | 呈山、黄山 | 2 | 呈山-黄山 | 新建 | 占岙-呈山 | 西平-黄山 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 1 | 8 |  |  | 290.4 | 省补、自筹 |  | ② |
| 47 | 贵岙乡 | 大双坑、箬鸟 | 2 | 大双坑-箬鸟 | 新建 | 孙坑-大双坑 | 业川-箬鸟 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 48 | 贵岙乡 | 洪岩头、金昌罗 | 2 | 洪岩头-金昌罗 | 新建 | 铅锌矿-洪岩头 | 铅锌矿-金昌罗 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ② |
| 49 | 贵岙乡 | 上贵、陈岙底 | 2 | 上贵-陈岙底 | 新建 | 贵岙-上贵 | 下司垄-陈岙底 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ② |
| 50 | 黄洋乡 | 金坑口、石坑岭 | 2 | 金坑口-石坑岭 | 新建 | 黄黄线-金坑口 | 黄黄线-石坑岭 | 四级 | 3 | 水泥 |  |  | 1 | 600 | 1140 | 省补、自筹 |  | ② |
| 51 | 万山乡 | 光乍坑、峰山 | 2 | 光乍坑-峰山 | 新建 | 孙阔-光乍坑 | 石平川-峰山 | 四级 | 9 | 水泥 |  |  |  |  | 720 | 省补、自筹 |  | ② |
| 52 | 万山乡 | 孙岸、陈吾寮 | 2 | 孙岸-陈吾寮 | 新建 | 平孙公路-孙岸 | 孙阔-陈吾寮 | 四级 | 1.3 | 水泥 |  |  |  |  | 104 | 省补、自筹 |  | ② |
| 53 | 万山乡 | 乌泥塘、麻坑口 | 2 | 乌泥塘-麻坑口 | 新建 | 孙阔-乌泥塘 | 永嘉县麻坑口 | 四级 | 4 | 水泥 |  |  |  |  | 320 | 省补、自筹 |  | ② |
| 54 | 东源镇 | 西溪 | 1 | 西溪-永嘉木坑口 | 新建 | 平溪-西溪 | 永嘉木坑口 | 四级 | 7 | 水泥 |  |  |  |  | 560 | 省补、自筹 |  | ② |
| 55 | 东源镇 | 项村 | 1 | 项村-黄黄线 | 新建 | 船寮-项村 | 黄黄线 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ③ |
| 56 | 高湖镇 | 西圩、东山 | 2 | 西圩-东山 | 新建 | 高湖-西圩 | 红黄线-东山 | 四级 | 1.8 | 水泥 | 1 | 150 |  |  | 339 | 省补、自筹 |  | ② |
| 57 | 高湖镇 | 西圩、良川 | 2 | 西圩-良川 | 新建 | 高湖-西圩 | 红黄线-良川 | 四级 | 3.1 | 水泥 | 1 | 200 |  |  | 508 | 省补、自筹 |  | ② |

表8-6

| 序 号 | 乡(镇) 名 | 涉及行政村 明细 | 涉及行 政村数 （个） | 项目名称 | 建设 性质 | 路线起点 | 路线终点 | 技术 等级 | 建设 里程 (公里) | 路面类型 | 桥梁 | 隧道 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设 年限 | 联网 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 米 | 座 | 米 |  |  |  |  |
| 58 | 高湖镇 | 旦头山、驮龙 | 2 | 旦头山-驮龙 | 新建 | 桐川-旦头山 | 平溪-驮龙 | 四级 | 6 | 水泥 |  |  |  |  | 480 | 省补、自筹 | 2011 -2015 | ② |
| 59 | 季宅乡 | 引坑、皇山 | 2 | 引坑-皇山 | 新建 | 黄放口-引坑 | 潘鸟-皇山 | 四级 | 3.5 | 水泥 |  |  |  |  | 280 | 省补、自筹 |  | ② |
| 60 | 季宅乡 | 黄大坑 | 1 | 黄大坑-潘皇线 | 新建 | 黄放口-黄大坑 | 潘皇线 | 四级 | 3.2 | 水泥 |  |  |  |  | 256 | 省补、自筹 |  | ② |
| 61 | 季宅乡 | 黄放口、潘山 | 2 | 黄放口-潘山 | 新建 | 红黄线 | 潘鸟-潘山 | 四级 | 16 | 水泥 |  |  |  |  | 1280 | 省补、自筹 |  | ② |
| 62 | 季宅乡 | 上河洋、内冯 | 2 | 上河洋-内冯 | 新建 | 黄放口-上河洋 | 红黄线-内冯 | 四级 | 12 | 水泥 |  |  |  |  | 960 | 省补、自筹 |  | ② |
| 63 | 季宅乡 | 外垄 | 1 | 外垄-缙云石笕 | 新建 | 三房-下庄 | 缙云石笕 | 四级 | 15 | 水泥 |  |  |  |  | 1200 | 省补、自筹 |  | ② |
| 64 | 船寮镇 | 圩头、底黄洋 | 2 | 圩头-底黄洋 | 新建 | 小金-圩头 | 石平川-底黄洋 | 四级 | 7 | 水泥 |  |  |  |  | 560 | 省补、自筹 |  | ② |
| 65 | 船寮镇 | 白山、箬鸟 | 2 | 白山-箬鸟 | 新建 | 大路-白山 | 业川-箬鸟 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ② |
| 66 | 船寮镇 | 上支、底坑 | 2 | 上支-底坑 | 新建 | 外湖-上支 | 良黄线-底坑 | 四级 | 3 | 水泥 |  |  |  |  | 240 | 省补、自筹 |  | ② |
| 67 | 船寮镇 | 上支、西山 | 2 | 上支-西山 | 新建 | 外湖-上支 | 高湖-西山 | 四级 | 5.2 | 水泥 |  |  |  |  | 416 | 省补、自筹 |  | ② |
| 68 | 船寮镇 | 湖田、叶庄 | 2 | 湖田-叶庄 | 新建 | 小洋-湖田 | 大路-叶庄 | 四级 | 3 | 水泥 |  |  |  |  | 240 | 省补、自筹 |  | ② |
| 69 | 船寮镇 | 牛部、章庆 | 2 | 牛部-章庆 | 新建 | 小金-牛部 | 大小线-章庆 | 四级 | 6 | 水泥 |  |  |  |  | 480 | 省补、自筹 |  | ② |
| 70 | 船寮镇 | 石才、下支 | 2 | 石才-下支 | 新建 | 成太寮-石才 | 外湖-上支 | 四级 | 3 | 水泥 |  |  |  |  | 240 | 省补、自筹 |  | ② |
| 71 | 船寮镇 | 银龙、洪庵 | 2 | 银龙-洪庵 | 新建 | 山后-银龙 | 大路-洪庵 | 四级 | 7.5 | 水泥 |  |  |  |  | 600 | 省补、自筹 |  | ② |
| 72 | 船寮镇 | 水井头、胡岙 | 2 | 水井头-胡岙 | 新建 | 330国道-水井头 | 330国道-胡岙 | 四级 | 5.1 | 水泥 |  |  |  |  | 408 | 省补、自筹 |  | ② |
| 73 | 船寮镇 | 陈造 | 1 | 陈造-芝溪 | 新建 | 330国道 | 石盖口-陈造 | 四级 | 0.7 | 水泥 | 1 | 350 |  |  | 511 | 省补、自筹 |  | ② |
| 74 | 海口镇 | 梅花山、下陈 | 2 | 梅花山-下陈 | 新建 | 小海-梅花山 | 麻埠-下陈 | 四级 | 4 | 水泥 |  |  |  |  | 320 | 省补、自筹 |  | ② |
| 75 | 海口镇 | 鹿山、济头 | 2 | 鹿山-济头 | 新建 | 凉亭凹-鹿山 | 海口-济头 | 四级 | 6 | 水泥 |  |  |  |  | 480 | 省补、自筹 |  | ② |
| 76 | 海口镇 | 凉亭脚、横丰 | 2 | 凉亭脚-横丰 | 新建 | 东江-横丰 | 西园-凉亭脚 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |

表8-7

| 序 号 | 乡(镇) 名 | 涉及行政村 明细 | 涉及行 政村数 （个） | 项目名称 | 建设 性质 | 路线起点 | 路线终点 | 技术 等级 | 建设 里程 (公里) | 路面类型 | 桥梁 | 隧道 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设 年限 | 联网 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 米 | 座 | 米 |  |  |  |  |
| 77 | 海口镇 | 凉亭脚、上黄 | 2 | 凉亭脚-上黄 | 新建 | 西园-凉亭脚 | 外黄-上黄 | 四级 | 7 | 水泥 |  |  |  |  | 560 | 省补、自筹 | 2011 -2015 | ② |
| 78 | 海口镇 | 小海、平山 | 2 | 小海-平山 | 新建 | 库坑-小海 | 东江-平山 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 79 | 高市乡 | 官山、洞背 | 2 | 官山-洞背 | 新建 | 高市-官山 | 石门洞-洞背 | 四级 | 5.5 | 水泥 |  |  |  |  | 440 | 省补、自筹 |  | ② |
| 80 | 高市乡 | 西源、坑下 | 2 | 西源-坑下 | 新建 | 东源口-西源 | 巨浦-坑下 | 四级 | 7 | 水泥 |  |  | 1 | 1000 | 2060 | 省补、自筹 |  | ② |
| 81 | 高市乡 | 高市、陈造 | 2 | 高市-陈造 | 新建 | 300国道-高市 | 石盖口-陈造 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 82 | 高市乡 | 西源、东源头 | 2 | 西源-东源头 | 新建 | 东源口-西源 | 东源口-东源头 | 四级 | 7.2 | 水泥 |  |  |  |  | 576 | 省补、自筹 |  | ② |
| 83 | 海溪乡 | 马岙、南岭 | 2 | 马岙-南岭 | 新建 | 岙海线 | 大元-南岭 | 四级 | 3 | 水泥 |  |  |  |  | 240 | 省补、自筹 |  | ② |
| 84 | 鹤城镇 | 郑坑下、崇福 | 2 | 郑坑下-崇福 | 新建 | 姜处-郑坑下 | 水双线-文头 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 85 | 鹤城镇 | 泥湾、外旦 | 2 | 泥湾-外旦 | 新建 | 331国道-湖口 | 水双线-外旦 | 四级 | 6 | 水泥 |  |  |  |  | 480 | 省补、自筹 |  | ② |
| 86 | 鹤城镇 | 洪山、东堡 | 2 | 洪山-东堡 | 新建 | 330国道-洪山 | 赤岩-东堡 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 87 | 石溪乡 | 吴山、银龙 | 2 | 吴山-银龙 | 新建 | 石溪-吴山 | 洪俺-银龙 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 88 | 石溪乡 | 吴山、黄山垄 | 2 | 吴山-黄山垄 | 新建 | 石溪-吴山 | 石溪-黄山垄 | 四级 | 3.8 | 水泥 |  |  |  |  | 304 | 省补、自筹 |  | ② |
| 89 | 章旦乡 | 徐坑、双洋 | 2 | 徐坑-双洋 | 新建 | 棋盘岭-徐坑 | 石郭-双洋 | 四级 | 7 | 水泥 |  |  |  |  | 560 | 省补、自筹 |  | ② |
| 90 | 章旦乡 | 朱坑下、下郑 | 2 | 朱坑下-下郑 | 新建 | 横坑-朱坑下 | 姜处-下郑 | 四级 | 2 | 水泥 |  |  |  |  | 160 | 省补、自筹 |  | ② |
| 91 | 阜山乡 | 岙底、硐桥 | 2 | 岙底-硐桥-石塘线 | 新建 | 周宅-岙底 | 石塘线 | 四级 | 7 | 水泥 |  |  |  |  | 560 | 省补、自筹 |  | ② |
| 92 | 阜山乡 | 下郑、坑边 | 2 | 下郑-坑边 | 新建 | 姜处-下郑 | 岗下-坑边 | 四级 | 6 | 水泥 |  |  | 1 | 1200 | 2280 | 省补、自筹 |  | ② |
| 93 | 阜山乡 | 周西坑、文成朱寮 | 2 | 周西坑-文成朱寮 | 新建 | 坑头洋-周西坑 | 文成朱寮 | 四级 | 10 | 水泥 |  |  |  |  | 800 | 省补、自筹 |  | ② |
| 94 | 阜山乡 | 朱庵、大奕 | 2 | 朱庵-大奕 | 新建 | 王费潭-朱庵 | 景青线-大奕 | 四级 | 15 | 水泥 |  |  |  |  | 1200 | 省补、自筹 |  | ② |
| 95 | 仁宫乡 | 寺岙、朱山 | 2 | 寺岙-朱山 | 新建 | 仁宫-寺岙 | 过海-朱山 | 四级 | 4.3 | 水泥 | 1 | 215 |  |  | 623.5 | 省补、自筹 |  | ② |

表8-8

| 序 号 | 乡(镇) 名 | 涉及行政村 明细 | 涉及行 政村数 （个） | 项目名称 | 建设 性质 | 路线起点 | 路线终点 | 技术 等级 | 建设 里程 (公里) | 路面类型 | 桥梁 | 隧道 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设 年限 | 联网 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 米 | 座 | 米 |  |  |  |  |
| 96 | 仁宫乡 | 仁宫、孙前 | 2 | 仁宫-孙前 | 新建 | 仁宫-下岸 | 景青线-孙前 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 1 | 230 |  |  | 659 | 省补、自筹 | 2011 -2015 | ② |
| 97 | 仁宫乡 | 朱山、滩下 | 2 | 朱山-滩下 | 新建 | 过海-朱山 | 景青线-滩下 | 四级 | 5.1 | 水泥 | 1 | 380 |  |  | 902 | 省补、自筹 |  | ② |
| 98 | 仁宫乡 | 仁宫、下七步 | 2 | 仁宫-下七步 | 新建 | 密溪-仁宫 | 石盖-下七步 | 四级 | 13 | 水泥 |  |  |  |  | 1040 | 省补、自筹 |  | ② |
| 99 | 北山镇 | 仁村、岭峰 | 2 | 仁村-阜山岭峰 | 新建 | 北万公路-仁村 | 瓯双线-阜山岭峰 | 四级 | 10 | 水泥 |  |  |  |  | 800 | 省补、自筹 |  | ② |
| 100 | 北山镇 | 坳头 | 1 | 坳头-景宁上山岭 | 新建 | 张口-坳头 | 景宁上山岭 | 四级 | 2 | 水泥 |  |  |  |  | 160 | 省补、自筹 |  | ② |
| 101 | 北山镇 | 李坑 | 1 | 李坑-景宁十八欠 | 新建 | 北山-李坑 | 景宁十八欠 | 四级 | 20 | 水泥 |  |  |  |  | 1600 | 省补、自筹 |  | ② |
| 102 | 北山镇 | 仁村、洋村 | 2 | 仁村-洋村 | 新建 | 北万公路-仁村 | 吴庄-洋村 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  |  |  | 640 | 省补、自筹 |  | ② |
| 103 | 北山镇 | 张岙 | 1 | 张岙-景宁鹤口 | 新建 | 景青线-张岙 | 景宁鹤口 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 104 | 北山镇 | 高桥背、应章 | 2 | 高桥背-祯旺应章 | 新建 | 泉山-高桥背 | 三十岭-祯旺应章 | 四级 | 16 | 水泥 |  |  |  |  | 1280 | 省补、自筹 |  | ② |
| 105 | 巨浦乡 | 王谢 | 1 | 王谢-师姑湖 | 新建 | 巨浦-王谢 | 洞背-师姑湖 | 四级 | 20 | 水泥 |  |  |  |  | 1600 | 省补、自筹 |  | ② |
| 106 | 巨浦乡 | 西坑、岩嶂 | 2 | 西坑-岩嶂 | 新建 | 巨浦-西坑 | 徐山-岩嶂 | 四级 | 3 | 水泥 |  |  |  |  | 240 | 省补、自筹 |  | ② |
| 107 | 巨浦乡 | 城门 | 1 | 景青线-城门 | 新建 | 青景线 | 巨浦-城门 | 四级 | 0.6 | 水泥 | 1 | 195 |  |  | 301.5 | 省补、自筹 |  | ③ |
| 108 | 岭根乡 | 石柱 | 1 | 石柱-文成武阳 | 新建 | 岭根-石柱 | 文成武阳 | 四级 | 10 | 水泥 |  |  |  |  | 800 | 省补、自筹 |  | ② |
| 109 | 岭根乡 | 韩山 | 1 | 韩山-景宁驮圩 | 新建 | 井平-韩山 | 景宁驮圩 | 四级 | 6 | 水泥 |  |  |  |  | 480 | 省补、自筹 |  | ② |
| 110 | 岭根乡 | 林坑 | 1 | 林坑-景宁郑坑 | 新建 | 岭根-林坑 | 景宁郑坑 | 四级 | 7 | 水泥 |  |  | 1 | 500 | 1310 | 省补、自筹 |  | ② |
| 111 | 万阜乡 | 富塘 | 1 | 富塘-文成金星乡 | 新建 | 新庄-富塘 | 文成金星乡 | 四级 | 5 | 水泥 | 1 | 40 |  |  | 452 | 省补、自筹 |  | ② |
| 112 | 万阜乡 | 万阜村 | 1 | 万阜村-文成十源乡上段 | 新建 | 新庄-万阜 | 文成十源乡上段 | 四级 | 4 | 水泥 |  |  |  |  | 320 | 省补、自筹 |  | ② |
| 113 | 万阜乡 | 万阜村 | 1 | 万阜村-文成十源乡高展 | 新建 | 新庄-万阜 | 文成十源乡高展 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 114 | 万阜乡 | 万阜村、蒲州 | 2 | 万阜村-蒲州 | 新建 | 新庄-万阜 | 拓洋-蒲州 | 四级 | 1.5 | 水泥 | 1 | 10 |  |  | 133 | 省补、自筹 |  | ② |

表8-9

| 序 号 | 乡(镇) 名 | 涉及行政村 明细 | 涉及行 政村数 （个） | 项目名称 | 建设 性质 | 路线起点 | 路线终点 | 技术 等级 | 建设 里程 (公里) | 路面类型 | 桥梁 | 隧道 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设 年限 | 联网 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 米 | 座 | 米 |  |  |  |  |
| 115 | 万阜乡 | 云山背、柘洋 | 2 | 云山背-柘洋 | 新建 | 新庄-云山背 | 万阜-柘洋 | 四级 | 1 | 水泥 |  |  |  |  | 80 | 省补、自筹 | 2011 -2015 | ② |
| 116 | 章村乡 | 竹章 | 1 | 竹章-源头岭 | 新建 | 坑根-竹章 | 源头岭（莲都） | 四级 | 6 | 水泥 |  |  |  |  | 480 | 省补、自筹 |  | ② |
| 117 | 章村乡 | 黄寮、下田 | 2 | 黄寮-下田 | 新建 | 坑根-黄寮 | 坑黄公路-下田 | 四级 | 1.6 | 水泥 |  |  |  |  | 128 | 省补、自筹 |  | ② |
| 118 | 章村乡 | 雅寮 | 1 | 坑黄公路-雅寮 | 新建 | 坑黄公路 | 大丰-雅寮 | 四级 | 3.5 | 水泥 |  |  |  |  | 280 | 省补、自筹 |  | ② |
| 119 | 章村乡 | 林口、黄里 | 2 | 林口-黄里 | 新建 | 坑根-林口 | 上寮-黄里 | 四级 | 7.6 | 水泥 |  |  |  |  | 608 | 省补、自筹 |  | ② |
| 120 | 章村乡 | 旺山、林口 | 2 | 旺山-林口 | 新建 | 章村-旺山 | 坑根-林口 | 四级 | 7.8 | 水泥 |  |  |  |  | 624 | 省补、自筹 |  | ② |
| 121 | 章村乡 | 马岭头、上京 | 2 | 马岭头-上京 | 新建 | 腊黄线-马岭头 | 腊黄线-上京 | 四级 | 7.2 | 水泥 |  |  |  |  | 576 | 省补、自筹 |  | ② |
| 122 | 章村乡 | 青丽 | 1 | 腊黄线-青丽 | 新建 | 腊黄线 | 陈山头-青丽 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ③ |
| 123 | 章村乡 | 马岭头、黄山头 | 2 | 马岭头-黄山头 | 新建 | 腊黄线-马岭头 | 颜宅-黄山头 | 四级 | 4.3 | 水泥 |  |  |  |  | 344 | 省补、自筹 |  | ② |
| 124 | 章村乡 | 平塔、山寮 | 2 | 平塔-山寮 | 新建 | 高本-平塔 | 祯旺-山寮 | 四级 | 6.9 | 水泥 |  |  |  |  | 552 | 省补、自筹 |  | ② |
| 125 | 章村乡 | 旺山、吴畲 | 2 | 旺山-吴畲 | 新建 | 章村-旺山 | 显胜寺-吴畲 | 四级 | 10 | 水泥 |  |  |  |  | 800 | 省补、自筹 |  | ② |
| 126 | 章村乡 | 小砩、张庄 | 2 | 小砩-张庄 | 新建 | 小祯线（小砩） | 腊黄线（庄） | 四级 | 2.6 | 水泥 |  |  | 1 | 1000 | 1708 | 省补、自筹 |  | ② |
| 127 | 祯埠乡 | 陈篆、南岸 | 2 | 陈篆-南岸 | 新建 | 祯埠-陈篆 | 海口-南岸 | 四级 | 4.8 | 水泥 | 1 | 20 |  |  | 410 | 省补、自筹 |  | ② |
| 128 | 祯埠乡 | 陈篆 | 1 | 331国道-陈篆 | 新建 | 331国道 | 祯埠乡-陈篆 | 四级 | 0.7 | 水泥 | 1 | 320 |  |  | 472 | 省补、自筹 |  | ③ |
| 129 | 舒桥乡 | 章衫、道彭 | 2 | 章衫-道彭 | 新建 | 章岙-章衫 | 李宅-道彭 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 130 | 舒桥乡 | 古竹、古竹岙 | 2 | 古竹-古竹岙 | 新建 | 罗西-古竹 | 章岙-古竹岙 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 131 | 舒桥乡 | 大弄底、下庄 | 2 | 大弄底-下庄 | 新建 | 王岙-大弄底 | 三房-下庄 | 四级 | 10 | 水泥 |  |  |  |  | 800 | 省补、自筹 |  | ② |
| 132 | 舒桥乡 | 蔡坑 | 1 | 蔡坑-石笕 | 新建 | 王岙-蔡坑 | 缙云石笕 | 四级 | 8 | 水泥 |  |  | 1 | 1000 | 2140 | 省补、自筹 |  | ② |
| 133 | 舒桥乡 | 高茂、古竹岙 | 2 | 高茂-古竹岙 | 新建 | 根山-高茂 | 章岙-古竹岙 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |

表8-10

| 序 号 | 乡(镇) 名 | 涉及行政村 明细 | 涉及行 政村数 （个） | 项目名称 | 建设 性质 | 路线起点 | 路线终点 | 技术 等级 | 建设 里程 (公里) | 路面类型 | 桥梁 | 隧道 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设 年限 | 联网 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 | 米 | 座 | 米 |  |  |  |  |
| 134 | 舒桥乡 | 陈山、王岙 | 2 | 陈山-王岙 | 新建 | 夫人山-陈山 | 道地王岙 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 | 2011 -2015 | ② |
| 135 | 腊口镇 | 腊黄线、北坑 | 2 | 腊黄线-北坑 | 新建 | 腊黄线 | 浮弋-北坑 | 四级 | 2.6 | 水泥 |  |  |  |  | 208 | 省补、自筹 |  | ③ |
| 136 | 腊口镇 | 龙山头、高文岗 | 2 | 龙山头-高文岗 | 新建 | 330国道-龙山头 | 331国道-高文岗 | 四级 | 5 | 水泥 |  |  |  |  | 400 | 省补、自筹 |  | ② |
| 137 | 腊口镇 | 青竹 | 1 | 330国道-青竹 | 新建 | 330国道 | 坑潭-青竹 | 四级 | 0.7 | 水泥 | 1 | 380 |  |  | 550 | 省补、自筹 |  | ③ |
|  |  | 合计 | 250 |  |  |  |  |  | 769 |  | 17 | 2858 | 7 | 5800 | 73935.4 |  |  |  |
| 注：1、联网性质指①打通两地之间的断头路②行政村与行政村之间的联网③行政村与乡镇及与干线公路联网等； 2、项目库按实施年度顺序排列； 3、桥梁隧道投资列入总投资。 |

（二）水路建设

1、概述

我县运输形势多样，除公路、铁路外，水路也是我县交通运输的一种主要形式，随着我县的经济发展，水路基础设施的逐步改善，一个以温州港为中心，青田港为结点，辖射中国沿江沿海、四通八达的综合交通运输网格已初步行程，船舶运力增长迅速与瓯江青田以下航道的优化，使我县水上交通运输水平逐步提高，在综合运输总量中所占比重越来越大。

青田港是浙江七大重点内河港之一，具有内河、沿海两大功能，是丽水市唯一的出海口。根据市场需要，近年来，我市加快了青田港建设，改善通航环境，完善港口基础设施，积极拓展水运发展。目前，青田港可停靠装卸千吨海船，货物运输直达沿海各港口，优势明显。

由于瓯江不通（辖区内能通航的仅限温溪至鹤城段），高速公路线位及瓯江流域砂石料的开发等原因，通航能力受到限制，缺少维护资金，水运内河航道处于自然状态，航运发展缓慢。因此，“十二五”期要加速发展瓯江航运的建设，待瓯江中下游干流航运开发后，对加快瓯江航运开发，推进浙西南区域出海大通道建设，实现江海联运，对我市接轨并融入具有发达水运经济的长三角、海西区、海洋经济带，促进经济社会发展具有十分重要的意义。

千峡湖（原滩坑水库）属于峡谷型水库，建成后将呈现高峡平湖的景观，水面面积约78平方公里，其中青田段约35平方公里。千峡湖周围群山起伏，山水紧密相连，具备秀美、野趣、文化的三大特色，其良好的生态环境、优美的山水景观、丰富的旅游资源、潜在的巨大客源市场是千峡湖开发的优势所在。特别是千峡湖是浙江省内乃至华东地区为数不多的几个大型水库之一，其良好的自然环境及深厚的华侨文化为旅游度假创造了独特的条件，是浙江省当前独一无二的，今后也极为稀缺的、当前尚未开发的湖泊型高品味的旅游度假业发展资源平台。水库规划结合了旅游开发，大力发展休闲渔业产业，规划建设十大休闲渔业基地，建立安全、畅通的水上交通运输体系，为库区两岸人民发展经济、开发旅游业创造良好的交通条件，将是我县水资源综合开发利用中的一项长期任务。因此，必须加快库区交通建设，完善库区交通网络，改善库区交通条件，保障库区交通安全。

目前全县现有23处渡口，31艘钢质渡船。

现按规范标准已建成的码头有：分别为温溪码头、港头码头、塔山码头、马湾码头。其它码头、渡埠均为简易修建。

2、规划目标

抓住省政府实施“港航强省”工程和“三位一体”的港口服务体系建设，以水上安全为重点，以港口和高等级航道建设为契机，围绕县委县政府提出的“接轨温州”的 发展战略目标，充分调动各方面积极性，以构筑现代化综合交通运输体系为目标，切实加强水运基础设施建设，全部复兴瓯江航运，进一步深化改革，为我县国民经济和社会发展做出积极贡献。

“十二五”规划期间，我县水运工程主要以加快航道及青田港区建设为主，瓯江按四级航道标准建设，为尽早实现海河联运打下扎实基础。同时，根据《浙江省交通厅关于试试水上康庄工程的意见》（【2008】286号）文件精神，全面实施“水上康庄工程”，加快撤渡建桥，更新升级渡船和渡埠设施，改善农村渡运条件，方便库区和农村渡埠地区群众出行，让交通成为真正的民生工程、民心工程。

建成后的青田港口将形成瓯江内的鹤城、港头、温溪三个大型核心港区及千峡湖交通港区，规划形成55个泊位。青田港将成为集物流、客运、临港工业、综合服务等为一体的浙南综合性地方港口，是我县对外开放的重要窗口和交通运输的中心枢纽。

3、重点项目规划

——航道建设

丽水至温州瓯江航道全长122公里，是浙江省内河十条主要干线航道之一，青田境内有80公里。作为丽水出海大通道建设项目的重要组成部分，青田港多措并举加快建设，提升通航能力，加快梯级电站建设。目前五里亭、外雄式电站已经建成500吨船闸，形成梯级库区高等级航道46公里。规划到“十二五”期末，恢复瓯江上游Ⅳ级航道80公里，Ⅳ级航道总里程达到90公里，养护Ⅳ级航道90公里，总投资11.72亿元，“十二五”期计划投资5.2亿元。

——港口建设

⑴温溪驼滩新港区：新建24个1000吨级货运泊位， 2014年开工建设，2018年建成投入使用，计划投资18亿元，“十二五”期间投资0.72亿元，完成8个泊位的建设。

⑵温溪港区老码头改造提升：新建8个1000吨级货运泊位， 2013年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资2.6亿元，“十二五”期间投资2.6亿元，完成8个泊位的建设。

⑶船寮港区码头：新建1个500吨级货运泊位， 2015年开工建设，2017年建成投入使用，计划投资0.3亿元，“十二五”期间投资0.1亿元。

⑷腊口货运港区：新建18个500吨级货运泊位， 2015年开工建设，2018年建成投入使用，计划投资10亿元，“十二五”期间投资0.25亿元。

⑸北山第二坪综合服务区：新建2个50吨级客运泊位、1个1000吨级货运泊位和1个100吨级油品泊位， 2014年开工建设，2016年建成投入使用，计划投资0.24亿元，“十二五”期间投资0.12亿元。

详见青田县航道、港口“十二五”规划建设项目表9。

——港航建设

⑴泉山水上搜救指挥中心：新建一幢搜救、指挥兼管理用房， 2013年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资0.1亿元，“十二五”期间投资0.1亿元。

⑵鹤城水上搜救中心：新建一幢搜救、指挥兼管理用房， 2014年开工建设，2016年建成投入使用，计划投资0.2亿元，“十二五”期间投资0.1亿元。

⑶温溪海事码头：新建2个100吨级海事专用泊位， 2013年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资795万元，“十二五”期间投资795万元。

⑷千峡湖（泉山）海事码头：新建2个100吨级海事专用泊位， 2014年开工建设，2016年建成投入使用，计划投资450万元，“十二五”期间投资450万元。

⑸海事监控点：分别在港头、外雄及岭根三处各建一个海事控制点， 2014年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资290万元，“十二五”期间投资290万元。

⑹三溪口电站船闸:将船闸高度从12m提高到23m， 2012年开工建设，2014年建成投入使用，计划投资1.6亿元，“十二五”期间投资1.6亿元。

⑺水利枢纽船闸:将船闸高度从12m提高到23m， 2013年开工建设，2017年建成投入使用，计划投资1.6亿元，“十二五”期间投资1.2亿元。

详见青田县港航“十二五”规划建设项目表10。

——农村渡口建设

⑴钓滩铁索桥：撤渡建桥，新建钓滩铁索桥290m，2011年开工建设，2012年建成投入使用，计划投资178万元，“十二五”期间投资178万元。

⑵千峡湖渡船更新：更新两艘渡船，2011年开工建设，2012年更新完成投入使用，计划投资200万元，“十二五”期间投资200万元。

⑶温溪渡船更新：更新两艘渡船，2011年开工建设，2012年更新完成投入使用，计划投资48万元，“十二五”期间投资48万元。

⑷仁宫至寺岙工程：撤寺岙渡口，建路4km，其中桥梁2915m，2010年开工建设，2011年建成投入使用，计划投资270万元，“十二五”期间投资270万元。

⑸洋岙至青竹工程：撤青竹渡口，建路4.5km，2011年开工建设，2012年建成投入使用，计划投资300万元，“十二五”期间投资300万元。

⑹岭下至陈篆工程：撤陈篆渡口，建路4.5km，2011年开工建设，2012年建成投入使用，计划投资300万元，“十二五”期间投资300万元。

⑺渡船更新：更新14艘渡船，2011年开工建设，2015年更新完成投入使用，计划投资620万元，“十二五”期间投资620万元。

⑻渡埠改造：共改造16渡埠，2011年开工建设，2015年改造完成投入使用，计划投资240万元，“十二五”期间投资240万元。

⑼渡埠连接线：新建或改建渡埠连接线40处，2011年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资200万元，“十二五”期间投资200万元。

⑽候船厅：新建或改建候船厅40处，2011年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资200万元，“十二五”期间投资200万元。

⑾渡埠堆场：新建或改建渡埠堆场40处，2011年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资200万元，“十二五”期间投资200万元。

⑿渡埠绿化：渡埠绿化40处，2011年开工建设，2015年建成投入使用，计划投资200万元，“十二五”期间投资200万元。

详见青田县农村渡口“十二五”规划建设项目表11。

青田县航道、港口“十二五”规划建设项目表

表9

| 序号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设规模 | 开工年 | 完工年 | 总投资(万元) | “十二五”计划新增能力 | 前期工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 泊位 性质 (货种) | 泊位 吨级 | 泊位 个数 | 吞吐 能力 (万吨) | 航道 等级 | 通航 里程 (公里) |  |  | 合计 | 至2010年底完成投资 | “十二五” 投资 | 港口 | 航道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泊位数 | 能力 | 等级 | 里程 (公里) |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266600 |  | 89900 | 21 |  |  | 40 |  |
| 一 | 航道建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117200 |  | 52000 |  |  |  | 40 |  |
|  | 瓯江航道改造 | 改建 |  |  |  |  | Ⅳ | 80 |  |  | 117200 |  | 52000 |  |  |  | 40 |  |
| 二 | 港口建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149400 |  | 37900 | 21 |  |  |  |  |
| 1 | 温溪驼滩新港区 | 新建 | 货运 | 1000 | 24 |  |  |  | 2014 | 2018 | 18000 |  | 7200 | 8 |  |  |  | 规划阶段 |
| 2 | 温溪港区老码头改造提升 | 改建 | 货运 | 1000 | 8 |  |  |  | 2013 | 2015 | 26000 |  | 26000 | 8 |  |  |  | 规划阶段 |
| 3 | 船寮港区码头 | 新建 | 货运 | 500 | 1 |  |  |  | 2015 | 2017 | 3000 |  | 1000 | 1 |  |  |  | 规划阶段 |
| 4 | 腊口货运港区 | 新建 | 货运 | 500 | 18 |  |  |  | 2015 | 2018 | 100000 |  | 2500 |  |  |  |  | 规划阶段 |
| 5 | 北山第二坪综合服务区 | 新建 | 客运 | 50 | 2 |  |  |  | 2014 | 2016 | 2400 |  | 1200 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 新建 | 货运 | 1000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 新建 | 油品 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

青田县港航“十二五”规划建设项目表

表10

| 序号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设规模 | 开工年 | 完工年 | 总投资(万元) | “十二五”计划新增能力 | 前期工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 泊位 性质 (货种) | 泊位 吨级 | 泊位 个数 | 吞吐 能力 (万吨) | 航道 等级 | 通航 里程 (公里) |  |  | 合计 | 至2010年底完成投资 | “十二五” 投资 | 港口 | 航道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泊位数 | 能力 | 等级 | 里程 (公里) |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36535 |  | 31535 | 4 |  |  |  |  |
| 三 | 港航建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36535 |  | 31535 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 泉山水上搜救指挥中心 | 新建 | 搜救、指挥、管理用房 | 2013 | 2015 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 规划阶段 |
| 2 | 鹤城水上搜救中心 | 新建 | 搜救、指挥、管理用房 | 2014 | 2016 | 2000 |  | 1000 |  |  |  |  | 规划阶段 |
| 3 | 温溪海事码头 | 新建 | 海事 专用 | 2013 | 2015 | 795 |  | 795 | 2 | 2015 | 795 |  | 795 | 2 |  |  |  | 前期工作 |
| 4 | 千峡湖（泉山）海事码头 | 新建 | 海事 专用 | 2014 | 2016 | 450 |  | 450 | 2 | 2014 | 450 |  | 450 | 2 |  |  |  | 前期工作 |
| 5 | 海事监控点 | 新建 | 港头、外雄、岭根3处 | 2014 | 2015 | 290 |  | 290 |  |  |  |  | 规划阶段 |
| 6 | 三溪口电站船闸 | 改建 | 12m提高到23m | 2012 | 2014 | 16000 |  | 16000 |  |  |  |  | 规划阶段 |
| 7 | 水利枢纽船闸 | 改建 | 12m提高到23m | 2013 | 2017 | 16000 |  | 12000 |  |  |  |  | 规划阶段 |

青田县农村渡口改造“十二五”规划建设项目表

表11

| 序号 | 项目名称 (含渡口名称) | 建设 性质 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资（万元） | 前期工作进展情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 渡改桥 （延米） | 撤渡建桥 （米） | 渡埠改造 （个） | 渡船更新 （艘） | 开工年 | 完工年 | 合计 | “十二五" 投资 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 2956 | 2956 |  |  |
| 一 | 实施项目 |  |  |  |  |  |  |  | 426 | 426 |  |  |
| 1 | 钓滩铁索桥 | 新建 |  | 290 |  |  | 2011 | 2012 | 178 | 178 | 施工图设计 |  |
| 2 | 千峡湖渡船 | 改建 |  |  |  | 2 | 2011 | 2012 | 200 | 200 | 施工图设计 |  |
| 3 | 温溪渡船 | 改建 |  |  |  | 2 | 2011 | 2012 | 48 | 48 | 施工图设计 |  |
| 4 | 湖边大桥★ | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已在公路规划表中统计 |
| 5 | 外雄大桥★ | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 石浦大桥★ | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 预备项目 |  |  |  |  |  |  |  | 2530 | 2530 |  |  |
| 1 | 仁宫至寺岙 | 新建 | 2915 |  |  |  | 2010 | 2011 | 270 | 270 |  | 撤渡寺岙渡口，建路4km |
| 2 | 洋岙至青竹 | 新建 |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 300 | 300 |  | 撤青竹渡口，建路4.5km |
| 3 | 岭下至陈篆 | 新建 |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 300 | 300 |  | 撤陈篆渡口，建路4.5km |
| 4 | 渡船更新 | 改建 |  |  |  | 14 | 2011 | 2015 | 620 | 620 | 规划阶段 |  |
| 5 | 渡埠改造 | 改建 |  |  | 16 |  | 2011 | 2015 | 240 | 240 | 规划阶段 |  |
| 6 | 渡埠连接线 | 新建 |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 200 | 200 | 规划阶段 | 40处 |
| 7 | 候船亭 | 新建 |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 200 | 200 | 规划阶段 | 40处 |
| 8 | 渡埠堆场 | 新建 |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 200 | 200 | 规划阶段 | 40处 |
| 9 | 渡埠绿化 | 新建 |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 200 | 200 | 规划阶段 | 40处 |

（三）公路站场设施建设

根据我县交通发展的实际情况，按照客、货流量的分布特点，汽车站建设应全面考虑，重点布局，分步实施。除已建成汽车站外，“十二五”期间规划新建县级客运站一个：青田汽车客（货）运东站；新建 七座乡镇客运站，计划投资2990万元；同时计划新建一座物流中心。

青田汽车客（货）运东站位于青田鹤城，建筑面积达6500平方米，生产能力为0.7万人/日，计划于2011年下半年开工，2014年建成投入使用，投资0.7944亿元。

七座乡镇客运站分别为：腊口站、山口站、温溪站、高湖站、北山站、阜山站和祯旺站。

新建物流中心为：温溪物流中心；

远期规划建设物流中心为：船寮物流中心和腊口物流中心。

详见青田县公路站场“十二五”规划建设项目表12。

青田县公路站场“十二五”规划建设项目表

表12

| · | 项目名称 | 建设 性质 | 个数 | 建设规模(平方） | 开工年 | 完工年 | 总投资 (万元） | 至2010年底完成投资 (万元） | “十二五”期投资 (万元） | 前期工作进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 占地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） | 能力 (万人/日) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 12 | 29600 | 11194 | 0.785 |  |  | 10934 |  | 10934 |  |  |
| 一 | 县级客运站 |  | 1 |  | 7944 | 0.7 |  |  | 7944 |  | 7944 |  |  |
| 1 | 青田汽车客(货)运东站 | 新建 | 1 |  | 7944 | 0.7 | 2011 | 2014 | 7944 |  | 7944 | 项目建议书 |  |
| 二 | 农村乡镇客运站 |  | 7 | 29600 | 3250 | 0.085 |  |  | 2990 |  | 2990 |  |  |
| 1 | 腊口站 | 新建 | 1 | 5500 | 3250 | 0.085 | 2012 | 2014 | 480 |  | 480 |  |  |
| 2 | 山口站 | 新建 | 1 | 2500 |  |  | 2012 | 2014 | 280 |  | 280 |  |  |
| 3 | 温溪站 | 新建 | 1 | 3500 |  |  | 2012 | 2014 | 400 |  | 400 |  |  |
| 4 | 高湖站 | 新建 | 1 | 2300 |  |  | 2012 | 2014 | 270 |  | 270 |  |  |
| 5 | 北山站 | 新建 | 1 | 5000 |  |  | 2013 | 2015 | 500 |  | 500 |  |  |
| 6 | 阜山站 | 新建 | 1 | 5000 |  |  | 2013 | 2015 | 500 |  | 500 |  |  |
| 7 | 祯旺站 | 新建 | 1 | 5800 |  |  | 2013 | 2015 | 560 |  | 560 |  |  |
| 三 | 物流中心 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 实施类 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温溪物流中心 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 预备类 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船寮物流中心 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 腊口物流中心 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）城市公共交通建设

1、概述

青田县城市公交于1999年12月开通运行，由青田县住房和城乡规划建设局的城市客运交通办公室负责行业管理，1999年开通了3条线路，1路、2路和3路，公交车辆采用中巴车型，2008年8月部分车辆更换成标准公交车。现状由30多位车主挂靠青田城市公交责任有限公司、青田茂源长运有限公司公交分公司和青田泰源运输有限公司，自行运营3条公交线路，共22辆公交车。

目前，青田县中心城区未对公交首末站设置专门用地，现状首末站基本上为开放式路边设置，调度方式大部分为利用现有城市道路用地掉头；市中心区的3条公交线路共有公交停靠站点67个，有少量港湾式停靠站，但是都没有利用，其余都为路边停站，公交站点用地条件不足，设施条件较差，站牌较小且与道路平行，站点位置隐蔽，没有设置遮雨蓬和座位，站点路边社会车辆乱停车现象严重；没有专门停车场地与保养场，部分车辆日常维修借用长途客运东站。

根据青田县交通局方面提供的资料，青田县中心城区现有127辆出租车，日客运量21504人，平均每辆车日客运量为169人/日。拥有率为0.71辆/千人，配置标准较高，超过《城市道路交通规划设计规范》（GB50225-95）中规定的：“城市出租汽车规划拥有量根据实际情况确定，小城市每千人不宜少于0.5的标准”。

目前老城区内共有680台上牌的三轮车，尚有大约1000多辆未上牌三轮车，主要服务于片区内较窄道路点对点出行，可达性较好，但是三轮车的人均道路资源利用率较低，运行速度慢，在一块板道路上运行，严重影响了公交车的运行效率，尤其是三轮摩托车，交通事故频发，成为青田交通安全的一大隐患。同时，三轮车的经营权也存在私下倒卖、炒卖现象，安全、管理等问题突出。

2、规划目标

公共交通由于具有高效、清洁、环保等优点，是城市公共事业的重要组成部分，也是体现城市文明程度，体现城市现代化水平的重要标志。“十二五”期间，青田县中心城区城市空间发展最大特征表现在外围组团城市化进程较快，老城区居住、商业环境得以提升。从空间布局上看，老城区与外围组团的交通联系趋于紧密，这种交通联系要求快速、直达，在交通方式上主要依靠公共交通和私人机动车相结合，形成辐射式的城市公共交通系统，缩短老城区与各组团之间的时空距离。

因此，确定青田县中心城区公交发展的整体要求为：在老城区建立相对独立的功能完善、服务水平高的公交客运体系的同时，搭建与周边各组团、联系紧密的邻近乡镇之间高效快速、换乘方便的多层次公交服务体系，全力改善公交系统服务水平，提高公交系统的竞争力。

基于以上需求，分别提出青田县中心城区各阶段公交发展目标：

（1）近期（2015年）：

着重开发完善各类场站设施，构建鹤城组团、温溪组团、山口-油竹组团之间相互沟通的辐射公交网，以实现满足各组团乘客不同出行目的的多种层次的公交线路网络，组团内部根据用地开发实际情况建立规模合适，走向合理公交网络体系。

（2）远期（2020年）：

中心城区建立起换乘合理、方便快捷、安全舒适、稳定可靠、运营良好、功能完善、服务水平高的现代化公共交通综合系统，搭建与周边联系紧密的邻近乡镇之间高效快速、换乘方便的多层次公交服务体系，实现城市公交与城乡公交、铁路、长客等其他交通方式的良好衔接换乘。

3、重点项目规划

⑴线网规划：至2015年共规划11条公交线路，线路总长109.6km，平均长度9.9km。

⑵站场规划：至2015年共规划枢纽站兼停保修基地3个，首末站兼停车场1个，停车场1个，枢纽站1个，换乘站2个，首末站8个，总规模为2.45～2.73公顷。

青田县公交站场“十二五”规划建设项目表

表13

| 序号 | 场站名称 | 场站性质 | 位置 | 规模 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戈岙湾车站 | 枢纽站兼停保修基地 | 戈岙湾汽车长途站 | 3000 |
| 2 | 油竹车站 | 枢纽站兼停保修基地 | 油竹组团内 | 5000 |
| 3 | 温溪车站 | 枢纽站兼停保修基地 | 现状温溪汽车站北侧 | 5000 |
| 4 | 湖边村 | 首末站兼停保场 | 330国道与青景庆公路交叉处，铁路桥边空地 | 2000 |
| 5 | 北岸停车场 | 专用停车场 | 北岸互通桥下 | 3000 |
| 6 | 火车站 | 枢纽站 | 火车站（汽车南站部分用地） | 1000-2000 |
| 7 | 石郭党校 | 换乘站 | 党校门口 | 1000 |
| 8 | 瓯江大桥头 | 换乘站 | 瓯江大桥头 | 500-700 |
| 9 | 北岸村 | 首末站 | 北岸村边 | 500-700 |
| 10 | 湖口头 | 首末站 | 湖口头加油站 | 500-700 |
| 11 | 人民医院 | 首末站 | 江南大道路边 | 500-700 |
| 12 | 洲头 | 首末站 | 洲头桥边 | 500-700 |
| 13 | 亚泰 | 首末站 | 亚泰皮革厂 | 500-700 |
| 14 | 小口 | 首末站 | 小口桥旺小区 | 500-700 |
| 15 | 小峙 | 首末站 | 青山钢铁厂330国道北侧绿地内 | 500-700 |
| 16 | 山口汽车站 | 首末站 | 山口车站 | 500-700 |

⑶车辆规划：根据公交车万人拥有率指标与需求测算，至2015年车辆需求数为145标台，与现状相比有显著提高。

第五章  “十二五”公路水路交通运输投资估算和资金渠道

（一）投资估算

“十二五”期间，依据我县公路水路交通运输发展规划，2011年至2015年五年间，计划实施项目投资共计63.4844亿元，具体投资情况如下：

1、公路建设499519万元

其中：高速公路建设4500万元；

国省道公路及区域干线公路重点项目建设168184万元；

其他区域干线公路建设207300万元；

公路设施安保工程建设10000万元；

国省道等干线公路大中修工程建设25600万元；

地质灾害预防及边坡防护工程建设10000万元；

农村联网公路建设73935万元；

2、水路建设124391万元

其中：航道建设52000万元；

港口建设37900万元；

港航建设31535万元；

农村渡口建设2956万元。

3、公路站场设施建设10934万元

其中：青田汽车客（货）运东站建设7944万元；

农村乡镇客运站建设2990万元。

注：铁路建设和城市公共交通建设投资不计入《青田县公路水路交通运输“十二五”发展规划》的总投资。

（二）资金筹措

根据我县的实际情况，交通基础建设在“十二五”期间一是争取省、市各级政府和交通主管部门对我县交通的大力支持，继续加大扶贫力度，提高补助标准；二是要求县政府采取措施，调动部门、单位、个人和全社会共同关心支持交通建设的积极性，营造良好的交通建设氛围，降低工程费用。

根据“十二五”期规划项目的投资情况，结合省、市补助标准，经初步测算“十二五”期间按计划完成各项目需要省、市补助资金约24.3322亿元，县里配套资金约36.1522亿元。

第六章  交通运输发展政策建议和相关措施

1、抓住机遇，营造良好的交通建设环境。紧紧抓住当前国家对交通基础设施建设的高度重视，对贫困地区的扶持力度不减，以及人民群众对交通建设的迫切要求和大力支持的有利契机，调动有关部门和全社会共同关心、支持、参与交通建设，营造良好的交通建设环境。

2、拓宽资金筹措渠道，逐步形成多形式、多渠道、全方位筹措建设资金机制，为建设项目提供资金保障。

3、建立建设项目竞争机制，坚持“依靠群众，发动群众，科学规划，规范管理，因地制宜，分类指导，尽力而为，加快发展”的原则。使乡村公路网建设，渡口设施建设，以乡镇村建设为主，交通部门负责规划，充分发挥乡镇村两级“分级负责，分工协作”的积极性，从而推动我县乡村公路网和渡口设施建设的健康发展。

4、加强建设项目管理，提高工程质量、确保工程安全、加快工程进度、控制工程投资。

（1）严格基本建设程序，深入细致地做好前期工作，建立程序化、规范化、制度化的科学管理体制，克服项目决策的盲目性和随意性。

（2）强化工程施工管理，确保工程质量。首先建立完善的“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系，以质量创优为目标，始终贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针；其次强化质量管理手段，签订工程质量合同，明确工程质量终身制，确保工程建设质量。第三加强对投入人员、机械、设备、资金的管理，完善工程质量管理制度和工作程序，形成“人人讲质量、处处比质量”的良好氛围。

（3）严格工程安全管理。按照“安全第一、预防为主”的工作方针，高度重视工程安全管理。首先是加强领导，各个建设项目必须成立专门的安全生产领导小组；其次是制定并贯彻落实各项管理制度，健全和完善安全生产管理台帐，突出对渉爆物品、高压容器的现场检查及高挡墙、高边坡、隧道、桥梁等高危险部位的安全监管；而后是加大宣传报道力度，提高安全防范意识，以工地安全例会和全国安全生产月活动为契机，深化安全教育，增强参建人员的安全意识和工作责任心，使安全工作抓到实处。

（4）抓好工程进度管理。首先积极做好招投标和政策处理等前期工作，为开工建设开好头、布好局。其次是加强领导和现场管理，深入一线，靠前指挥，加强协调，倒排工期，确保各分项工程和关键部位按期完成。并控制项目的参建单位严格履行合同，为工程全面实施创造良好条件。

5、加强廉政建设。建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，有效约束、规范建设各方的行为，坚决贯彻“两手抓，两手都要硬”的工作方针，打造一支高素质的管理队伍，切实保证建设资金安全和有效地使用，提高投资效益。

随着社会、经济的快速发展，预计到2015年，我县的道路车流量、水陆客货量将出现大幅度增长，届时，交通基础设施建设将面临新的压力。因此“十二五”期间，我县必须继续以金丽温高速青田段、330国道为主骨架，争取将S221（原49省道六东线+57省道青岱线）、S324（原49省道六东线+湖边巨浦段）及重要县道改造成二级干线公路，全面提升重要县乡道公路等级，不断完善乡村康庄工程，健全我县的公路网。加大水上基础设施建设的投入，建立安全、畅通、健全的水上交通运输体系，集水上交通与旅游开发为一体，综合开发、利用我县丰富的水资源。

青 田 县 交 通 运 输 局

浙江佳途勘测设计有限公司

二O一二年十一月

# Text boxes

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 6 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 7 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 9 -

- 8 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 30 -

- 31 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 32 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 33 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 35 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 35 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 36 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 37 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 38 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 39 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 46 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 50 -

- 47 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划

- 48 -

青田县公路水运交通运输“十二五”发展规划